

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 06 » \_\_\_03\_\_\_2023 г. г. Боготол № 0184-п**

О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 30.09.2013 № 1236-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие транспортной системы» (в ред. от 10.11.2021 № 1480-п)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола», руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Боготола от 30.09.2013 № 1236-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие транспортной системы» (в ред. от 10.11.2021 № 1480-п) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:

1.1.1. В паспорте муниципальной программы города Боготола «Развитие транспортной системы» строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе города Боготола «Развитие транспортной системы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе города Боготола «Развитие транспортной системы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.1.4. В приложение № 4 к муниципальной программе города Боготола «Развитие транспортной системы», в паспорте подпрограммы № 1 строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.1.5. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы № 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.1.6. В приложение № 5 к муниципальной программе города Боготола «Развитие транспортной системы», в паспорте подпрограммы № 2 строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.1.7. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы «Пассажирские перевозки» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.1.8. В приложение № 6 к муниципальной программе города Боготола «Развитие транспортной системы», в паспорте подпрограммы № 3 строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.1.7. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола [www.bogotolcity.ru](http://www.bogotolcity.ru/) в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля Боготольская».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города Боготола Е.М. Деменкова

Машкин Александр Анатольевич

Кульша Ольга Николаевна

2-49-38

6 экз.

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Боготола

от « 06 » 03 2023 г. № 0184-п

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы города Боготола

«Развитие транспортной системы»

|  |  |
| --- | --- |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы  | Общий объем финансирования подпрограммы составит **390 376,7** тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 20 419,2 тыс. рублей;2015 год - 25 741,4 тыс. рублей;2016 год - 32 030,5 тыс. рублей;2017 год - 31 823,6 тыс. рублей;2018 год - 40 808,3 тыс. рублей; 2019 год - 40 491,8 тыс. рублей;2020 год - 37 470,4 тыс. рублей;2021 год - 39 027,3 тыс. рублей;2022 год - 56795,1 тыс. рублей:2023 год - 32 402,9 тыс. рублей;2024 год - 33 366,2 тыс. рублей.в том числе за счет средств:- местного бюджета - **223 851,6** тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 8 724,0 тыс. рублей;2015 год - 12 639,9 тыс. рублей2016 год - 14 691,3 тыс. рублей;2017 год - 14 974,0 тыс. рублей;2018 год - 13 432,5 тыс. рублей; 2019 год - 21 318,6 тыс. рублей; 2020 год - 18 430,9 тыс. рублей;2021 год - 18 023,4 тыс. рублей;2022 год - 35 847,9 тыс. рублей;2023 год - 32 402,9 тыс. рублей;2024 год - 33 366,2 тыс.руб.- краевого бюджета - **166 525,1** тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 11 695,2 тыс. рублей;2015 год - 13 101,5 тыс. рублей;2016 год - 17 339,2 тыс. рублей;2017 год - 16 849,6 тыс. рублей;2018 год - 27 375,8 тыс. рублей;2019 год - 19 173,2 тыс. рублей; 2020 год - 19 039,5 тыс. рублей;1. год - 21 003,9 тыс. рублей;
2. год - 20 947,2 тыс. рублей;
3. год - 0,0 тыс. рублей;

 2024 год - 0,0 тыс.рублей |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Боготола

от « 06 » 03 2023 г. № 0184-п

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

БОГОТОЛА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ

СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус(муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС) | Код бюджетной классификации | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| ГРБС | РзПр | СР | ВР  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Муниципальная программа** | **«Развитие транспортной системы»** | Всего | Х | Х | 0700000000 | Х | **56 795,1** | **32 402,9** | **33 366,2** | **122 564,2** |
| В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация г.Боготола | 117 | Х | Х | **56 744,3** | **32 402,9** | **33 366,2** | **122 513,4** |
| Управление образования г.Боготола | 079 | **50,8** | **0,0** | **0,0** | **50,8** |
| 2 | Подпрограмма 1 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования | Администрация г.Боготола | 117 | Х | 0710000000 | Х | **39 726,0** | **22 409,7** | **22 560,1** | **84 695,8** |
| 3 | Подпрограмма 2 | Пассажирские перевозки | Администрация г.Боготола | 117 | Х | 0720000000 | Х | **13 273,7** | **7 453,3** | **7 855,0** | **28 582,0** |
| 4 | Подпрограмма 3 | Безопасность дорожного движения – законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле» | Всего | Х | Х | 0730000000 |  | **3 795,4** | **2 539,9** | **2 951,1** | **9 286,4** |
| В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация г.Боготола | 117 | Х | Х | **3 744,6** | **2 539,9** | **2 951,1** | **9 235,6** |
| Управление образования г.Боготола | 079 | Х |  | **50,8** | **0,0** | **0,0** | **50,8** |

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Боготола

от « 06 » 03 2023 г. № 0184-п

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | очередной финансовый год  | первый год планового периода | второй год планового периода  | Итого  |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Муниципальная программа** | **Развитие транспортной системы** | **Всего**  | **56 795,1** | **32 402,9** | **33 366,2** | **122 564,2** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет города | 35 847,9 | 32 402,9 | 33 366,2 | 101 617,0 |
| Краевой бюджет | 20 947,2 | 0,0 | 0,0 | 20 947,2 |
| 2 | **Подпрограмма 1**  | **Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования**  | **всего** | **39 726,0** | **22 409,7** | **22 560,1** | **84 695,8** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет города | 19 158,6 | 22 409,7 | 22 560,1 | 64 128,4 |
| Краевой бюджет | 20 567,4 | 0,0 | 0,0 | 20 567,4 |
| 3 | **Подпрограмма 2**  | **Пассажирские перевозки**  | **всего** | **13 273,7** | **7 453,3** | **7 855,0** | **28 582,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет города | 13 273,7 | 7 453,3 | 7 855,0 | 28 582,0 |
| 4 | **Подпрограмма 3**  | **Безопасность дорожного движения - законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле»** | **всего** | **3 795,4** | **2 539,9** | **2 951,1** | **9 286,4** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет города | 3 415,6 | 2 539,9 | 2 951,1 | 8 906,6 |
| Краевой бюджет | 379,8 | 0,0 | 0,0 | 379,8 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Боготола

от « 06 » 03 2023 г. № 0184-п

ПОДПРОГРАММА 1

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  | Общий объем финансирования подпрограммы составит **84 695,8** тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год - 39 726,0 тыс. рублей;2023 год - 22 409,7 тыс. рублей;2024 год - 22 560,1 тыс. рублей;в том числе за счет средств:- местного бюджета - **64 128,4** тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год - 19 158,6 тыс. рублей;2023 год - 22 409,7 тыс. рублей;2024 год - 22 560,1 тыс. рублей.- краевого бюджета - **20 567,4** тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год - 20 567,4 тыс. рублей;2023 год - 0,0 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей |

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Боготола

от « 06 » 03 2023 г. № 0184-п

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР  | очередной финансовый год, 2022 год | 1-й год планового периода, 2023 год  | 2-й год планового периода, 2024 год  | итого на очередной финансовый год и плановый период  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования»** |
|  | Цель подпрограммы: поддержание эксплуатационно- технического состояния автомобильных дорог города Боготола |
| 1 | Задача 1: Осуществление проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Боготола  |
| **2** | **Мероприятие 1** Текущий ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в городе Боготоле | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0710064210 | 244 | 2 203,9 | 1 105,2 | 1 105,2 | 4 414,3 | Устранение дефектов, деформации дорожной одежды автомобильной дороги, поддержание эксплуатационно-технических характеристик |
| 0503 | 280,8 | 470,0 | 470,0 | 1 220,8 |
| 3 | **Мероприятие 4**Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции улично-дорожной сети в городе Боготоле | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 07100S5090 | 244 | 13 520,1 | 8,5 | 8,5 | 13 537,1 | Устранение дефектов, деформации дорожной одежды автомобильной дороги. |
| 4 | **Мероприятие 5**Проведение лабораторных работ по испытанию образцов асфальтобетонной смеси и асфальтобетона | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0710064270 | 244 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 |
|  | Задача 2: Осуществление постановки на кадастровый учет объектов имущества улично-дорожной сети города Боготола и оформление правоустанавливающих документов |
| 5 | **Мероприятие 2**Техническая инвентаризация улично-дорожной сети с выдачей технических паспортов  | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0710064220 | 244 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | Инвентаризация УДС с выдачей технических паспортов |
|  | Задача 3: обеспечение осуществления содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 6 | **Мероприятие 3** Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда города Боготола | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0710064260 | 244 | 14 040,3 | 20 826,0 | 20 976,4 | 55 842,7 | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
| 7 | **Мероприятие 6**Исполнение административных правонарушений в области дорожного движения | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0710064280 | 853 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | **Мероприятие 7**Строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0710064290 | 414 | 2 455,1 | 0,0 | 0,0 | 2 455,1 |  |
| 9 | **Мероприятие 8**Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0710075080 | 244 | 7 060,8 | 0,0 | 0,0 | 7 060,8 |  |
| 8 | **ИТОГО**  |  |  |  |  |  | **39 726,0** | **22 409,7** | **22 560,1** | **84 695,8** |  |

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Боготола

от « 06 » 03 2023 г. № 0184-п

ПОДПРОГРАММА 2

«ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Пассажирские перевозки» (далее – подпрограмма 2) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик  | Администрация города Боготола |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация города Боготола (отдел экономического развития и планирования) |
| Цель подпрограммы  | - обеспечение удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле. |
| Задачаподпрограммы | - обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение культуры и качества обслуживания пассажиров, а также обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города для отдельных категорий граждан |
| Показатели результативности подпрограммы | - количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам;- количество рейсов по действующим маршрутам в год; |
| Сроки реализации подпрограммы |  2014-2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит **28 582,0** тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год - 13 273,7 тыс. рублей;2023 год - 7 453,3 тыс. рублей;2024 год - 7 855,0 тыс. рублей.в том числе за счет средств:- местного бюджета - **28 582,0** тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год - 13 273,7 тыс. рублей;2023 год - 7 453,3 тыс. рублей;2024 год - 7 855,0 тыс. рублей;- краевого бюджета - **0,0** тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год - 0,0 тыс. рублей;2023 год - 0,0 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей. |

Приложение № 7

к постановлению администрации

города Боготола

от « 06 » 03 2023 г. № 0184-п

Перечень

мероприятий подпрограммы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР  | очередной финансовый год, 2022 год  | 1-й год планового периода, 2023 год | 2-й год планового периода, 2024 год | итого на очередной финансовый год и плановый период  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Подпрограмма 2 «Пассажирские перевозки»** |
| 2 | Цель: Обеспечение удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле |
| 3 | Задача: Обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение культуры и качества обслуживания пассажиров, а также обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города для отдельных категорий граждан |
| 4 | **Мероприятие № 1**Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по городским маршрутам в соответствии с программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков | Администрация города Боготола  | 117 | 0408 | 0720064410 | 811 | 13 273,7 | 7 453,3 | 7 855,0 | 28 582,0 | Количество перевезенных пассажиров в год -735 тыс.человек |
| 5 | **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **13 273,7** | **7 453,3** | **7 855,0** | **28 582,0** |  |

Приложение № 8

к постановлению администрации

города Боготола

от « 06 » 03 2023 г. № 0184-п

ПОДПРОГРАММА 3

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ -

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ПЕШЕХОД, АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБУСТРОЙСТВА ПЕШЕХОЖНЫХ ПЕРЕХОДОВ

В ГОРОДЕ БОГОТОЛЕ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит **9 286,4** тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год - 3 795,4 тыс. рублей;2023 год - 2 539,9 тыс. рублей;2024 год - 2 951,1 тыс. рублей.в том числе за счет средств:- местного бюджета - **8 906,6** тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год - 3 415,6 тыс. рублей;2023 год - 2 539,9 тыс. рублей;2024 год - 2 951,1 тыс. рублей.- краевого бюджета - 379,8 тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год - 379,8 тыс. рублей;2023 год - 0,0 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей. |

Приложение № 9

к постановлению администрации

города Боготола

от « 06 » 03 2023 г. № 0184-п

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС,ПБС | РзПр | ЦСР | ВР  | очередной финансовый год, 2022 год  | 1-й год планового периода, 2023 год | 2-й год планового периода, 2024 год | итого на очередной финансовый год и плановый период  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения – законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле» |
|  | Цель 1: обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов на территории города Боготола |
|  | Задача 1,3: внедрение современных технических средств организации дорожного движения, оптимизация маршрутов движения транспортных средств; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
|  | **Мероприятие 1**Устройство и обслуживание элементов обустройства автомобильных дорог | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0730064610 | 244 | 1 299,6 | 1 201,0 | 1 611,0 | 4 111,6 | Обновление знаковой информации на дорогах города с привлечением внимания как водителей так и пешеход, поддержа ние эксплуатационных характеристик знаков дорожного сервиса, обеспечение видимости знаковой информации при движении ТС и пешеходов. Бесперебойная работа светофорных объектов, обеспечение видимости пешеходных переходов, искусственных неровнос тей при движении ТС и пешеходов |
|  | Цель 2: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, сокращение количества ДТП с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате ДТП |
|  | Задачи 3,4: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, школьных маршрутов |
|  | **Мероприятие 2**Содержание тротуарной сети вг. Боготоле |  Администрация города Боготола | 117 | 0503 | 0730064650 | 244 | 1 141,5 | 1 203,1 | 1 203,1 | 3 547,7 | Беспрепятственное передвижение пешеходов по тротуарной сети города, обеспечение видимости и устранения помех при движении транспортных средств и пешеходов |
|  | Задача 2: выявление и профилактика участков на дорогах города, создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, школьных маршрутов |
|  | **Мероприятие 3**Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 073R310601 | 244 | 334,0 | 3,3 | 3,3 | 340,6 | Обеспечение безопасности пешеходов, вблизи общеобразова- тельных учреждений |
|  | Задача 3: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
|  | **Мероприятие 4**Установка, содержание и обслуживание остановочных павильонов | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0730064670 | 244 | 969,5 | 132,5 | 133,7 | 1 235,7 | Поддержание эксплуатационных характеристик остановочных павильонов, соответствие требованиям ОСТ-218.1.002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие**Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Управление образования города Боготола | 079 | 0702 | 073R373980 | 612 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 50,8 |  |
|  | **ИТОГО** | **3 795,4** | **2 539,9** | **2 951,1** | **9 286,4** |  |