Приложение

к решению  Боготольского

городского Совета

от 09.07.2009 № 18-481

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Боготола» на  2009 год

| Наименование муниципальной адресной программы | программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Боготола» на 2009 год (далее – Муниципальная адресная программа капитального ремонта) |  |
| --- | --- | --- |
| Разработчик муниципальной адресной программы | Администрация города Боготола |  |
| Основания для разработки муниципальной адресной программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |  |
| Планируемые показатели выполнения Муниципальной адресной программы капитального ремонта |  |  |
| Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту |  | 18 ед. |
| Общая площадь многоквартирных домов, подлежащая капитальному ремонту |  | 45,92 тыс.кв. м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, всего: в том числе: |  | 5,055 тыс.пог.м |
| теплоснабжение |  | 2,025 тыс.пог.м |
| водоснабжение |  | 2,470 тыс.пог.м |
| газоснабжение |  | 0,260 тыс.пог.м |
| Количество многоквартирных домов, подлежащих комплексному оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов |  | 4 ед. |
| Доля многоквартирных домов, подлежащих комплексному оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета, в общем количестве многоквартирных домов Муниципальной адресной программы капитального ремонта |  | 22,2 % |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, всего, в том числе: |  | 19 ед. |
| тепловой энергии |  | 4 ед. |
| горячей воды |  | 4 ед. |
| холодной воды |  | 4 ед. |
| электрической энергии |  | 54 ед. |
| газа |  | 3 ед. |
| Ремонт крыш |  | 9,990 тыс.кв. м |
| Ремонт, утепление фасадов |  | 8,065тыс.кв. м |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной адресной программы капитального ремонта |  | Общий объем финансирования Муниципальной адресной программы капитального ремонта составляет 28 236,4 тыс. рублей |

- Общие положения

1.1. Муниципальная адресная программа капитального ремонта сформирована с учетом выполнения на территории города Боготола условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

- доля организаций коммунального комплекса,  доля участия субъектов РФ и (или) муниципального образования в уставном капитале которых не более чем 25%, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, составляет 66,6 %;

- доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами  и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, доля участия субъекта РФ и муниципального образования в уставном капитале которых не более чем 25 %, составляет 66,6 %;

- доля многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, составляет 10,1 %;

- муниципальные нормативно-правовые акты, предусматривающие формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья: (Постановление администрации города от 30.10.2008 № 1241-п «О формировании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в городе Боготоле»);

- наличие утвержденных графиков проведения до 01.01.2011 г. работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков  – (Постановления администрации города от 09.10.2008 № 1155-п «Об утверждении графика проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в границах муниципального образования город Боготол, за счет местного бюджета», от 02.03.2009 № 226-п «О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 09.10.2008 № 1155-п «Об утверждении графика проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в границах муниципального образования город Боготол, за счет местного бюджета»);

- наличие утвержденных графиков, предусматривающих не позднее 01.01.2010 г. установление тарифов, обеспечивающих финансовые потребности организациям коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ -  (Постановление администрации города Боготола от 28.11.2008 № 1364-п «Об утверждении графиков установления тарифов, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ на услуги водоснабжения, водоотведения, захоронения твердых бытовых отходов», постановление администрации города Боготола от 24.03.2009 № 330-п «О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 28.11.2008 № 1364-п «Об утверждении графиков установления тарифов, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ на услуги водоснабжения, водоотведения, захоронения твердых бытовых отходов»).

1.2. В рамках реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта предусматривается выполнение следующих видов работ:

- ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов;

- ремонт крыш;

- утепление и ремонт фасадов.

2. Цели и задачи

Муниципальной адресной программы капитального ремонта

2.1. Целями Муниципальной адресной программы капитального ремонта являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

2.2. Для достижения поставленных целей в рамках реализации Муниципальной  адресной программы капитального ремонта необходимо решить следующие задачи:

- развитие инициативы собственников помещений многоквартирного дома по выбору способа управления, содержанию общего имущества многоквартирного дома;

- восстановление исправности (работоспособности) изношенных конструктивных элементов, систем инженерного оборудования общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена.

3. Срок реализации,

объем финансирования Муниципальной адресной программы капитального ремонта

3.1. Срок реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта рассчитан на 2009 год.

3.2. Объем финансирования Муниципальной адресной программы капитального ремонта определен с учетом следующего:

- смет расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта на виды работ, указанные в пункте 1.2. настоящей Муниципальной адресной программы капитального ремонта;

- предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах на 2009 год в размере -  1008,0 руб./кв.м;

- лимита общего объема средств на реализацию Муниципальной адресной программы капитального ремонта, рассчитанного исходя из единых подходов, учитывающих:

а) общую площадь жилищного фонда города Боготола по статистическим данным;

б) выполнение на территории города условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

3.3. Объем финансирования Муниципальной адресной программы капитального ремонта составляет всего – 28 236,4  тыс. рублей.

3.4.  Источники финансирования Муниципальной адресной программы капитального ремонта приведены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной адресной программе капитального ремонта.

4. Критерии отбора и перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта

4.1. Критериями отбора многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта, являются:

а) результаты плановых и внеплановых осмотров, проведенных согласно постановлению государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», отраженные в специальных документах по учету технического состояния здания: дефектных ведомостях, паспортах, актах;

б) управление многоквартирным домом осуществляется товариществом собственников жилья либо  управляющей организацией, выбранной собственниками помещений  многоквартирного дома;

в) наличие решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

1) об участии в Муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

2) о проведении капитального ремонта в многоквартирном доме;

3) о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее пяти процентов общего объема средств на капитальный ремонт;

4) о перечне работ по капитальному ремонту в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

4.2. Перечень и реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта с указанием видов и стоимости работ приведены  в приложениях №№ 2, 3 к настоящей Муниципальной адресной программе капитального ремонта.

5. Контроль за ходом реализации Муниципальной  адресной  программы капитального ремонта

5.1. Контроль за ходом реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта осуществляется через:

а) сбор и анализ отчетности;

б) проведение проверок по факту выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Контроль за ходом реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта осуществляется по следующим направлениям:

а) планируемые показатели выполнения Муниципальной адресной программы капитального ремонта;

б) проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

в) расходование средств, направленных на реализацию Муниципальной адресной программы капитального ремонта.

5.2. Контроль за ходом реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта осуществляет муниципальное учреждение «Служба Заказчика жилищно-коммунальных услуг и муниципального заказа города Боготола».

5.3. Муниципальное учреждение «Служба Заказчика жилищно-коммунальных услуг и муниципального заказа города Боготола» формирует и направляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края отчеты:

- о выполнении планируемых показателей выполнения Муниципальной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов по форме согласно приложению № 4 к настоящей Муниципальной адресной программе капитального ремонта ежемесячно, нарастающим итогом, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным;

- о проведении капитального ремонта многоквартирных домов по форме согласно:

а) приложению № 5 к настоящей Муниципальной адресной программе капитального ремонта еженедельно, нарастающим итогом, по средам отчетной недели;

б) приложению № 7 к настоящей Муниципальной адресной программе капитального ремонта ежеквартально, нарастающим итогом, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным;

в) приложению № 8 к настоящей Муниципальной адресной программе капитального ремонта ежегодно, до 25 января 2010 года;

- о расходовании средств, направленных на реализацию Региональной адресной программы капитального ремонта, согласно приложению 9 к настоящей Муниципальной адресной программе капитального ремонта ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

5.4. Товарищества собственников жилья, выбранная собственниками помещений в многоквартирных домах управляющая организация,  которая осуществляет управление многоквартирными домами, капитальный ремонт которых проводится в соответствии с Муниципальной адресной программой капитального ремонта, направляют в орган местного самоуправления ежеквартальный отчет о проведении капитального ремонта в рамках Муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Боготола» на 2009 год по форме согласно приложению № 6 к настоящей Муниципальной адресной программе капитального ремонта.

Отчет составляется нарастающим итогом с начала года и представляется:

ежеквартальный – до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

годовой – до 15 января 2010 года.

Приложение № 5

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории

города Боготола» на  2009 год

Отчет

о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории

города Боготола» на 2009 год

Информация представлена по состоянию на ____________   (еженедельный, нарастающим итогом)

| № п/п | Перечень муниципальных образований, участвующих в программе капитального ремонта | Дата получения средств муници-пальным образова-нием | Сведения о многоквартирных домах, включенных в программу капитального ремонта в соответствии с заявкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коли-чество много-квартир-ных домов, всего | Числен-ность жителей, всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сведения о многоквартирных домах, в которых начаты работы |  |  | Сведения о многоквартирных домах, в которых завершены работы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Коли-чество МКД | Доля от общего коли-чества домов | Числен-ность жителей | Коли-чество МКД | Доля от общего коли-чества домов | Числен-ность жителей | Кол-во МКД, по которым утверж-дены акты о приемке МКД в эксплуатацию | Кол-во МКД, в которых общ. собр. акты утверждены |
|  |  |  | ед. | тыс.чел. | ед. | % | тыс.чел. | ед. | % | тыс.чел. | ед. | ед. |
|  | г. Боготол |  | 18 | 0,928 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории

города Боготола» на  2009 год

Отчет

о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории

города Боготола» на 2009 год

по _______________________________________________________________________________

(наименование управляющей организации, товарищества собственников жилья)

за отчетный период с ___________ по ____________   (ежеквартальный, нарастающим итогом, годовой)

| Адрес многоквартир-ного дома (улица, № дома) | Общая площадь отремон-тирован-ного дома | Количество жителей, зарегистри-рованных в отремонти-рованном доме | Выполненные работы по капитальному ремонту МКД по видам работ, предусмотренным п.3 ст.15 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет о завершении рем. работ утвержден общим собранием собствен-ников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО произве-дено работ на сумму | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Израсходова-но на разработку ПД и проведение госэкспер-тизы | Комп-лексный ремонт* | ремонт внутридомовых инженерных систем |  | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудо-вания |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе установка приборов учета потребле-ния ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кв.м | чел. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | кв.м | тыс.руб. | ед. | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс.руб. | дата протокола |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - Под комплексным ремонтом понимается проведение всех видов ремонтов, предусмотренных п.3 ст.15 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ, кроме  ремонта или замены лифтового оборудования и ремонта подвальных помещений, при их отсутствии в многоквартирном доме.

** - Отчет представляется на основе установленных форм отчетности (формы КС-2, КС-3).

Приложение № 7

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории

города Боготола» на  2009 год

Отчет

о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории

города Боготола» на 2009 год

за отчетный период с ___________ по ____________   (ежеквартальный, нарастающим итогом)

Раздел 1. Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

1.1.Сведения о многоквартирных домах, в которых завершены ремонтные работы

| Адрес многоквартир-ного дома (улица, № дома) | Общая площадь отремон-тирован-ного дома | Количество жителей, зарегистри-рованных в отремонти-рованном доме | Выполненные работы по капитальному ремонту МКД по видам работ, предусмотренным п.3 ст.15 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет о завершении рем. работ утвержден общим собранием собствен-ников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО произве-дено работ на сумму | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Израсходова-но на разработку ПД и проведение госэкспер-тизы | Комп-лексный ремонт* | ремонт внутридомовых инженерных систем |  | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудо-вания |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе установка приборов учета потребле-ния ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кв.м | чел. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | кв.м | тыс.руб. | ед. | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс.руб. | дата протокола |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - Под комплексным ремонтом понимается проведение всех видов ремонтов, предусмотренных п.3 ст.15 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ, кроме  ремонта или замены лифтового оборудования и ремонта подвальных помещений, при их отсутствии в многоквартирном доме.

** - Отчет представляется на основе установленных форм отчетности (формы КС-2, КС-3).

Приложение № 8

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории

города Боготола» на 2009 год

Отчет

о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории

города Боготола» на 2009 год

за отчетный период с ___________ по ____________   (годовой)

Раздел 1. Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| Наименование показателя | Ед. измерения | Предусмотрено программой | Реализовано | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Отремонтировано домов | ед. |  |  |  |
| Общая площадь отремонтированных домов | тыс.кв.м |  |  |  |
| Количество жителей, зарегистрированных в отремонтированных МКД | тыс.чел. |  |  |  |
| ВСЕГО произведено работ на сумму | тыс.руб. |  |  |  |
| в том числе | X |  |  |  |
| Израсходовано на разработку ПД и проведение госэкспертизы | тыс.руб. |  |  |  |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем всего, в том числе установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления | тыс.руб. |  |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |  |
| Ремонт крыш | тыс.руб. |  |  |  |
|  | тыс.кв.м |  |  |  |
| Ремонт подвальных помещений | тыс.руб. |  |  |  |
|  | тыс.кв.м |  |  |  |
| Утепление и ремонт фасадов | тыс.руб. |  |  |  |
|  | тыс.кв.м |  |  |  |

1.2.Сведения о многоквартирных домах, в которых завершены ремонтные работы

| Адрес многоквартир-ного дома (улица, № дома) | Общая площадь отремон-тирован-ного дома | Количество жителей, зарегистри-рованных в отремонти-рованном доме | Выполненные работы по капитальному ремонту МКД по видам работ, предусмотренным п.3 ст.15 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет о завершении рем. работ утвержден общим собранием собствен-ников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО произве-дено работ на сумму | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Израсходова-но на разработку ПД и проведение госэкспер-тизы | Комп-лексный ремонт* | ремонт внутридомовых инженерных систем |  | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудо-вания |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе установка приборов учета потребле-ния ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кв.м | чел. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | кв.м | тыс.руб. | ед. | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс.руб. | дата протокола |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - Под комплексным ремонтом понимается проведение всех видов ремонтов, предусмотренных п.3 ст.15 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ, кроме  ремонта или замены лифтового оборудования и ремонта подвальных помещений, при их отсутствии в многоквартирном доме.

** - Отчет представляется на основе установленных форм отчетности (формы КС-2, КС-3).

Раздел 3. Сведения о соблюдении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда,                                                                                                                                                                                                     предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

3.1. Информация об организациях коммунального комплекса

| № п/п | Наименование МО | Данные в соответствии с заявкой |  |  | Данные на дату составления отчета |  |  | Отклонение данных на дату составления отчета от данных, указанных в заявке по количеству частных ОКК (гр.7 – гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего ОКК | ОКК, доля участия субъекта Российской Федерации и (или) МО в уставном капитале которых не более чем 25 % |  | Всего ОКК | ОКК, доля участия субъекта Российской Федерации и (или) МО в уставном капитале которых не более чем 25 % |  |  |
|  |  |  | Количество | Доля (гр.4/гр.3х100) |  | Количество | Доля (гр.7/гр.6х100) |  |
|  |  | ед. | ед. | % | ед. | ед. | % | ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | г. Боготол | 6 | 4 | 66,6 % |  |  |  |  |

3.1.1. Перечень организаций коммунального комплекса

| № п/п | Организационно-правовая форма ОКК | Полное наименование ОКК | ОГРН | ИНН | Вид предоставляемых услуг | Доля участия в уставном капитале организации субъекта РФ, % | Доля участия в уставном капитале организации МО, % | Право, на основании которого осуществляется использование объектов коммунальной инфраструктуры | Реквизиты документа, подтверждающего право, на основании которого осуществляется использование объектов коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование МО: город Боготол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ОКК, доля участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которых составляет не более чем 25 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКК, доля участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которых не более чем 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ОКК, использующие объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ОКК, доля участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которых составляет более чем 25 %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКК, доля участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которых составляет более чем 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ОКК, осуществляющих деятельность на территории МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Информация о количестве организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах

3.2.1. Сведения об организациях*, доля участия субъекта Российской Федерации и муниципальных образований в уставном капитале которых не более чем 25 %

| № п/п | Наименование МО | Данные в соответствии с заявкой |  |  | Данные на дату составления отчета |  |  | Отклонение данных на дату составления отчета от данных, указанных в заявке по количеству частных организаций (гр.7 – гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего органи-заций * | Организации, доля участия субъекта Российской Федерации и МО в уставном капитале которых не более чем 25% |  | Всего организаций * | Организации, доля участия субъекта Российской Федерации и МО в уставном капитале которых не более чем 25% |  |  |
|  |  |  | Количество | Доля (гр.4/гр.3*100) |  | Количество | Доля (гр.7/гр.6*100) |  |
|  |  | ед. | ед. | % | ед. | ед. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | г. Боготол | 3 | 2 | 66,6 % |  |  |  |  |

* - Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов)

3.2.2. Перечень организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов)

| № | Организационно-правовая форма управляющей организации (далее - УО) | Полное наименование организации | ОГРН | ИНН | Доля участия в уставном капитале УО субъекта РФ, % | Доля участия в уставном капитале УО МО, % | Количество МКД, находящихся в управлении управляющей организации, шт. | Доля МКД, управляемых УО, от общего количества МКД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование МО: город Боготол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Управляющие организации, доля участия субъекта Российской Федерации и МО в уставном капитале которых составляет не более чем 25 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого УО, доля участия субъекта Российской Федерации и МО в уставном капитале которых составляет не более чем 25 %: |  |  |  |  |  |  | Итого: | Итого: |
| 2. Управляющие организации, доля участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которых составляет более чем 25 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого УО, доля участия субъекта Российской Федерации и МО в уставном капитале которых составляет более чем 25 %: |  |  |  |  |  |  | Итого: | Итого: |

3.2.3. Сведения о количестве многоквартирных домов, управляемых управляющими организациями, доля участия субъекта Российский Федерации и  муниципальных образований в уставном капитале которых не более чем 25 %

| № п/п | Наименование МО | Данные в соответствии с заявкой |  |  | Данные на дату составления отчета |  |  | Отклонение данных на дату составления отчета от данных, указанных в заявке по количеству МКД, управляемых частными организациями (гр.7 – гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общее количество МКД | МКД, управляемые организациями, доля участия субъекта Российской Федерации и МО в уставном капитале которых не более чем 25% |  | Общее количество МКД | МКД, управляемые организациями, доля участия субъекта Российской Федерации и МО в уставном капитале которых не более чем 25% |  |  |
|  |  |  | Количество | Доля |  | Количество | Доля |  |
|  |  | ед. | ед. | % | ед. | ед. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | г. Боготол | 652 | 329 | 50,3 % |  |  |  |  |

3.3. Информация о мероприятиях, направленных на создание товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ)

3.3.1. Информация о количестве многоквартирных домов, управляемых ТСЖ

| № п/п | Наименование МО | По состоянию на дату подачи заявки |  |  | По состоянию на дату отчетного периода |  |  | Отклонения по показателям на дату отчетного периода по доле МКД, в которых созданы ТСЖ, от общего количества МКД в МО (гр.8 – гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество ТСЖ | Количество МКД, в которых созданы ТСЖ | Доля МКД в которых созданы ТСЖ, от общего количества МКД в МО | Количество ТСЖ | Количество МКД, в которых созданы ТСЖ | Доля МКД в которых созданы ТСЖ, от общего количества МКД в МО |  |
|  |  | ед. | ед. | % | ед. | ед. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | г. Боготол | 29 | 66 | 10,1% |  |  |  |  |

3.3.2. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования , в которых созданы ТСЖ за отчетный период

| № п/п | Адреса МКД, в которых созданы ТСЖ | Общая площадь жилых помещений, кв. м | Название ТСЖ | Реквизиты документа о государственной регистрации ТСЖ | ИНН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование МО: город Боготол |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

3.3.3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории МО,  в которых ликвидированы ТСЖ

| № п/п | Адреса МКД, в которых ликвидированы ТСЖ | Общая площадь жилых помещений, кв. м | Название ТСЖ | Реквизиты документа о ликвидации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование МО: город Боготол |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

3.4. Информация о выполнении мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства  муниципального образования (формирование благоприятных условий для образования ТСЖ)

| № п/п | Реквизиты акта | Мероприятия по реформированию ЖКХ | Отчет о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

3.5. Результаты выполнения условий, предусмотренных пунктами 7, 8, 9 части 1 статьи 14 Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ

3.5.1. Информация о ходе выполнения графиков ликвидации перекрестного субсидирования, прекращения предоставления дотаций, установления тарифов, обеспечивающих финансовые потребности производственных программ организаций коммунального комплекса

| Наименование ОКК | Вид услуги | Тариф организации коммунального комплекса (экономически обоснованный тариф) |  | Тарифы, установленные для групп (категорий) потребителей |  |  |  |  |  | Объем перекрестного субсидирования |  | Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов |  | Объем дотаций из местного бюджета на возмещение разницы в тарифах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Категория 1 |  | Категория 2 |  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Наименование МО: город Боготол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество согласованных производственных программ |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКК 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКК 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5.2. Информация о ходе выполнения графиков установления тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

| Наименование ОКК | Вид услуги | Надбавка к тарифу на товары и услуги организации коммунального комплекса |  | Тариф организации коммунального комплекса на подключение |  | Надбавка к цене (тарифу) для потребителей |  | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры |  | Уровень обеспечения финансовых потребностей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование МО: город Боготол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество утвержденных инвестиционных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |
| ОКК 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКК 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6. Сведения о проведении работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома

| № п/п | Реквизиты правового акта, утверждающего график проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены МКД | Количество МКД, расположенных на территории МО, включенных в региональные адресные программы | Количество МКД, распоряжение которыми осуществляет субъект Российской Федерации на территории МО, включенные в региональные адресные программы | Количество МКД, расположенных на земельных участках, по которым проведен государственный кадастровый учёт в рамках утвержденного графика |  |  | Количество МКД, расположенных на земельных участках, по которым не проведен государственный кадастровый учёт, включенные в региональные адресные программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ед.) | (ед.) | План (ед.) | Факт (ед.) | % выполнения | ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование МО: город Боготол |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования    							_______________________________

подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель:  ФИО, телефон

Приложение № 9

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории

города Боготола» на 2009 год

Отчет

о расходовании средств Фонда в рамках муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории

_______________________________________________________________________________» на 2009 год

(наименование муниципального образования)

по _______________________________________________________________________________

(наименование управляющей организации, товарищества собственников жилья)

за отчетный период с ___________ по ____________   (ежемесячный)

Наименование муниципального образования________________________________________

Раздел 1. Движение денежных средств (ежемесячное)

|  |  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Форма по КФФ |  |
|  |  |  |  |  | Дата |  |
|  |  |  |  |  | ОКПО |  |
|  |  |  |  |  | ОКАТО |  |
|  |  |  |  |  | ОКЕИ | 383 |
| Наименование показателя | Код строки | Остаток средств на начало отчетного периода | Поступило | Выбыло | Остаток средств на конец отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, итого | 020 |  |  |  |  |  |
| в том числе: на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 021 |  |  |  |  |  |
| Средства краевого бюджета, итого | 030 |  |  |  |  |  |
| в том числе: на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 031 |  |  |  |  |  |
| Средства местных бюджетов, итого | 040 |  |  |  |  |  |
| в том числе: на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 041 |  |  |  |  |  |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Средства местных бюджетов, итого | 040 |  |
| Поступило на счета ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах | 041 |  |
| Выбыло со счетов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах |  |  |

Руководитель __________		_______________

подпись		расшифровка

Главный бухгалтер __________		_______________

подпись		   расшифровка

М.П.

Исполнитель:  ФИО, телефон