Приложение

к решению Боготольского

городского Совета

от 09.07.2009 № 18-481

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Боготола» на  2009 год

| Наименование муниципальной адресной программы | программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Боготола» на 2009 год (далее – Муниципальная адресная программа капитального ремонта) |  |
| --- | --- | --- |
| Разработчик муниципальной адресной программы | Администрация города Боготола |  |
| Основания для разработки муниципальной адресной программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |  |
| Планируемые показатели выполнения Муниципальной адресной программы капитального ремонта |  |  |
| Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту |  | 18 ед. |
| Общая площадь многоквартирных домов, подлежащая капитальному ремонту |  | 45,92 тыс.кв. м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, всего: в том числе: |  | 5,055 тыс.пог.м |
| теплоснабжение |  | 2,025 тыс.пог.м |
| водоснабжение |  | 2,470 тыс.пог.м |
| газоснабжение |  | 0,260 тыс.пог.м |
| Количество многоквартирных домов, подлежащих комплексному оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов |  | 4 ед. |
| Доля многоквартирных домов, подлежащих комплексному оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета, в общем количестве многоквартирных домов Муниципальной адресной программы капитального ремонта |  | 22,2 % |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, всего, в том числе: |  | 19 ед. |
| тепловой энергии |  | 4 ед. |
| горячей воды |  | 4 ед. |
| холодной воды |  | 4 ед. |
| электрической энергии |  | 54 ед. |
| газа |  | 3 ед. |
| Ремонт крыш |  | 9,990 тыс.кв. м |
| Ремонт, утепление фасадов |  | 8,065тыс.кв. м |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной адресной программы капитального ремонта |  | Общий объем финансирования Муниципальной адресной программы капитального ремонта составляет 28 236,4 тыс. рублей |

- Общие положения

1.1. Муниципальная адресная программа капитального ремонта сформирована с учетом выполнения на территории города Боготола условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

- доля организаций коммунального комплекса,  доля участия субъектов РФ и (или) муниципального образования в уставном капитале которых не более чем 25%, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, составляет 66,6 %;

- доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами  и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, доля участия субъекта РФ и муниципального образования в уставном капитале которых не более чем 25 %, составляет 66,6 %;

- доля многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, составляет 10,1 %;

- муниципальные нормативно-правовые акты, предусматривающие формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья: (Постановление администрации города от 30.10.2008 № 1241-п «О формировании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в городе Боготоле»);

- наличие утвержденных графиков проведения до 01.01.2011 г. работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков  – (Постановления администрации города от 09.10.2008 № 1155-п «Об утверждении графика проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в границах муниципального образования город Боготол, за счет местного бюджета», от 02.03.2009 № 226-п «О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 09.10.2008 № 1155-п «Об утверждении графика проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в границах муниципального образования город Боготол, за счет местного бюджета»);

- наличие утвержденных графиков, предусматривающих не позднее 01.01.2010 г. установление тарифов, обеспечивающих финансовые потребности организациям коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ -  (Постановление администрации города Боготола от 28.11.2008 № 1364-п «Об утверждении графиков установления тарифов, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ на услуги водоснабжения, водоотведения, захоронения твердых бытовых отходов», постановление администрации города Боготола от 24.03.2009 № 330-п «О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 28.11.2008 № 1364-п «Об утверждении графиков установления тарифов, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ на услуги водоснабжения, водоотведения, захоронения твердых бытовых отходов»).

1.2. В рамках реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта предусматривается выполнение следующих видов работ:

- ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов;

- ремонт крыш;

- утепление и ремонт фасадов.

2. Цели и задачи

Муниципальной адресной программы капитального ремонта

2.1. Целями Муниципальной адресной программы капитального ремонта являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

2.2. Для достижения поставленных целей в рамках реализации Муниципальной  адресной программы капитального ремонта необходимо решить следующие задачи:

- развитие инициативы собственников помещений многоквартирного дома по выбору способа управления, содержанию общего имущества многоквартирного дома;

- восстановление исправности (работоспособности) изношенных конструктивных элементов, систем инженерного оборудования общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена.

3. Срок реализации,

объем финансирования Муниципальной адресной программы капитального ремонта

3.1. Срок реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта рассчитан на 2009 год.

3.2. Объем финансирования Муниципальной адресной программы капитального ремонта определен с учетом следующего:

- смет расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта на виды работ, указанные в пункте 1.2. настоящей Муниципальной адресной программы капитального ремонта;

- предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах на 2009 год в размере -  1008,0 руб./кв.м;

- лимита общего объема средств на реализацию Муниципальной адресной программы капитального ремонта, рассчитанного исходя из единых подходов, учитывающих:

а) общую площадь жилищного фонда города Боготола по статистическим данным;

б) выполнение на территории города условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

3.3. Объем финансирования Муниципальной адресной программы капитального ремонта составляет всего – 28 236,4  тыс. рублей.

3.4.  Источники финансирования Муниципальной адресной программы капитального ремонта приведены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной адресной программе капитального ремонта.

4. Критерии отбора и перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта

4.1. Критериями отбора многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта, являются:

а) результаты плановых и внеплановых осмотров, проведенных согласно постановлению государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», отраженные в специальных документах по учету технического состояния здания: дефектных ведомостях, паспортах, актах;

б) управление многоквартирным домом осуществляется товариществом собственников жилья либо  управляющей организацией, выбранной собственниками помещений  многоквартирного дома;

в) наличие решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

1) об участии в Муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

2) о проведении капитального ремонта в многоквартирном доме;

3) о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее пяти процентов общего объема средств на капитальный ремонт;

4) о перечне работ по капитальному ремонту в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

4.2. Перечень и реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта с указанием видов и стоимости работ приведены  в приложениях №№ 2, 3 к настоящей Муниципальной адресной программе капитального ремонта.

5. Контроль за ходом реализации Муниципальной  адресной  программы капитального ремонта

5.1. Контроль за ходом реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта осуществляется через:

а) сбор и анализ отчетности;

б) проведение проверок по факту выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Контроль за ходом реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта осуществляется по следующим направлениям:

а) планируемые показатели выполнения Муниципальной адресной программы капитального ремонта;

б) проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

в) расходование средств, направленных на реализацию Муниципальной адресной программы капитального ремонта.

5.2. Контроль за ходом реализации Муниципальной адресной программы капитального ремонта осуществляет муниципальное учреждение «Служба Заказчика жилищно-коммунальных услуг и муниципального заказа города Боготола».

5.3. Муниципальное учреждение «Служба Заказчика жилищно-коммунальных услуг и муниципального заказа города Боготола» формирует и направляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края отчеты:

- о выполнении планируемых показателей выполнения Муниципальной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов по форме согласно приложению № 4 к настоящей Муниципальной адресной программе капитального ремонта ежемесячно, нарастающим итогом, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным;

- о проведении капитального ремонта многоквартирных домов по форме согласно:

а) приложению № 5 к настоящей Муниципальной адресной программе капитального ремонта еженедельно, нарастающим итогом, по средам отчетной недели;

б) приложению № 7 к настоящей Муниципальной адресной программе капитального ремонта ежеквартально, нарастающим итогом, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным;

в) приложению № 8 к настоящей Муниципальной адресной программе капитального ремонта ежегодно, до 25 января 2010 года;

- о расходовании средств, направленных на реализацию Региональной адресной программы капитального ремонта, согласно приложению 9 к настоящей Муниципальной адресной программе капитального ремонта ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

5.4. Товарищества собственников жилья, выбранная собственниками помещений в многоквартирных домах управляющая организация,  которая осуществляет управление многоквартирными домами, капитальный ремонт которых проводится в соответствии с Муниципальной адресной программой капитального ремонта, направляют в орган местного самоуправления ежеквартальный отчет о проведении капитального ремонта в рамках Муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Боготола» на 2009 год по форме согласно приложению № 6 к настоящей Муниципальной адресной программе капитального ремонта.

Отчет составляется нарастающим итогом с начала года и представляется:

ежеквартальный – до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

годовой – до 15 января 2010 года.