Приложение

к решению Боготольского

городского Совета

от 12.11.2009  № 19-502

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БОГОТОЛА"

НА 2010 - 2012 ГОДЫ

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Содержание и благоустройство кладбищ на территории города Боготола (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Обеспечение города местами для захоронений. - Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (в ред. Федеральных законов от 28.06.1997 N 91-ФЗ, от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 30.05.2001 N 64-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 11.12.2002 N 170-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 21.04.2005 N 36-ФЗ, от 17.10.2006 N 162-ФЗ, от 29.12.2006 N 263-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.12.2008 N 238-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ), - Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших", - МДК 11-01.2002. Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации. - Санитарные правила и нормы "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» СанПиН 2.1.1279-03. |
| Заказчик программы | Администрация города Боготола. |
| Исполнители мероприятий Программы | Органы местного самоуправления; специализированные организации, предприятия, определяемые на конкурсной основе после проведения торгов, запросов котировок. |
| Разработчик Программы | Отдел по муниципальному имуществу администрации города Боготола. |
| Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств | Администрация города Боготола, Муниципальное учреждение Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола. |
| Цель и задачи Программы | Цели: - создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг, установления гарантий надлежащего отношения к телу умершего и сохранения места захоронения на территории города Боготола; - благоустройство кладбищ. Задачи: - проведение кадастровых работ земельных участков; - проведение капитального ремонта подъездных дорог, межквартальных проездов, ограждения кладбищ и приведения кладбища в соответствие с требованиями «Положение о порядке деятельности общественных кладбищ и правил содержания мест погребения» - проведение инвентаризации земельных участков на территории кладбищ; - установления гарантий по захоронению безродных граждан. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы 660 тыс. рублей по годам: 2010 год – 220 тыс. рублей 2011 год – 220 тыс. рублей 2012 год – 220 тыс. рублей |
| Этапы и сроки реализации Программы | 1 этап – 2010 год; 2 этап – 2011-2012 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Выполнение работ по благоустройству кладбищ, инвентаризация мест захоронения, реализация гарантий по захоронению безродных граждан. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляют заказчик Программы и главный распорядитель бюджетных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. |

- 2. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Кладбище является объектом похоронного назначения, социально значимым в сфере городского хозяйства.

Формирование целевой Программы по благоустройству, реконструкции кладбищ города Боготола на 2010 - 2012 годы обусловлено рядом причин, основной из которых является недостаточность мест для захоронения.

Имеющееся городские кладбища эксплуатируется в течение длительного периода более 15 лет. Зона захоронения на территории городских кладбищ, расположенных ул. Иркутская, 58а и пер. Коммунальный 2в практически полностью использована.

В настоящее время на указанных кладбищах захоронения проводятся только в родственные могилы. Среднемесячное количество захоронений составляет порядка 20 – 25 единиц. Учитывая среднестатистические показатели смертности и нехватку свободных мест захоронения первоочередной проблемой г. Боготола является расширение и благоустройство кладбищ. Наиболее возможным для расширения, является кладбище, расположенное по ул. Иркутская, 58а. В целях расширения кладбища образуется новый земельный участок, который нуждается в благоустройстве территории (ограждение, пешеходные дорожки, общественный туалет и т.д.).

На основании вышеизложенного, для решения данных проблем и приведения мест захоронения в соответствие с требованиями санитарных норм СанПиНа и нормативами, для реконструкции и благоустройства площадей под захоронения разработана Программа по благоустройству и содержанию кладбищ города Боготола на 2010 - 2012 годы, выполнение которой позволит улучшить культуру обслуживания посетителей кладбища и создать задел площадей под будущие захоронения.

- 3. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является проведение работ по расширению кладбища, расположенного по ул. Иркутская, 58а, с целью увеличения мест захоронения, а так же благоустройство территорий кладбищ города Боготола и прилегающих к ним территорий с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация мероприятий Программы предусматривает два основных этапа: 1 этап - 2010 год, 2 этап - 2011 - 2012 годы.

- 5. Система программных мероприятий

Исполнители настоящей Программы обеспечивают нормативный уровень благоустройства мест погребения (кладбищ) и выполнение  следующих мероприятий согласно приложению:

1 этап (2010 год):

- Проведение кадастровых работ на земельные участки для решения вопроса оформления участка кладбища, расположенного ул. Иркутская, 58а;

- Проведение инвентаризации земельных участков на территории кладбищ;

- Благоустройство территории

- ограждения (по периметру территории ~ 100 м);

- ямочный ремонт дорог;

- вывоз твердых бытовых отходов с территории кладбищ;

- строительство общественного туалета;

- уход за памятниками и местами захоронений павших воинов, ремонт указанных памятников;

- текущее содержание кладбищ согласно санитарным нормам.

- Определение организации, на которую будут возложены функции заказчика по выполнению программных мероприятий.

II этап (2011-2012 гг.):

- Завершение мероприятий, начатых на первом этапе.

6. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется в соответствии с бюджетом города Боготола на соответствующий финансовый год.

Выполнение настоящей Программы по содержанию, эксплуатации и ремонту мест погребения (кладбищ) и сооружений на них по кладбищам, находящимся в муниципальной собственности осуществляется за счет средств:

- местного бюджета,

- средств организаций, определенных на конкурсной основе;

- платы граждан за резервирование земельного участка на кладбище,

- благотворительных взносов физических и юридических лиц.

Средства местного бюджета на содержание, эксплуатацию и ремонт кладбищ, находящихся в муниципальной собственности города Боготола предусматриваются в объеме: 600 тыс. руб., в том числе по годам:

2010 год - 200 тыс. рублей;

2011 год - 200 тыс. рублей;

2012 год - 200 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может уточняться в процессе формирования муниципального бюджета на  соответствующий финансовый год.

Средства местного бюджета перечисляются исполнителям программных мероприятий, в соответствии с документами, подтверждающими объем выполненных работ.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит:

- существенно снизить остроту проблемы со свободными земельными ресурсами для производства захоронений;

- создать при существующей среднестатистической потребности в местах захоронения резерв свободных земельных ресурсов для нужд похоронной отрасли города;

- повысить качество услуг по содержанию мест захоронений;

- повысить уровень транспортной и пешеходной доступности кладбищ;

- повысить уровень благоустройства территории муниципальных кладбищ.

8. Исполнители Программы

Исполнителями Программы являются:

- органы местного самоуправления города Боготола,

- специализированные организации, предприятия, привлекаемые на конкурсной основе после проведения торгов

- 9. механизм реализации Программы и контроль

за ходом ее выполнения

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет отдел муниципального имущества администрации города Боготола.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляют финансовое управление администрации города Боготола.

МЕРОПРИЯТИЯ К ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"РЕКОНСТРУКЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БОГОТОЛА" НА 2010 - 2012 ГОДЫ

| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | Исполните-ли програм-мных мероприя-тий | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. |  |  | 2011 г. |  |  | 2012 г. |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе за счет |  | Всего | в том числе за счет |  | Всего | в том числе за счет |  |
|  |  |  |  |  | местно го бюдже-та | Привлека емых организаций |  | Местно го бюджета | Привлека емых организаций |  | Местно го бюджета | Привлека емых организаций |
| 1 | Муниципальное кладбище, расположенное ул. Иркутская, 58 а | Проведения кадастровых работ на земельные участки | Администрация города Боготола | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство территории: - ограждения (по периметру территории ~100м); - вывоз твердых бытовых отходов с территории кладбищ; - строительство общественного туалета; - ямочный ремонт дорог (~ 150 м); - текущее содержание кладбищ согласно санитарным нормам. | МУ Служба "Заказчика" ЖКУ и МЗ г. Боготола, специализированные организации | 97,5 | 87,5 | 10,0 | 105,0 | 95,0 | 10,0 | 105,0 | 95,0 | 10,0 |
| 2 | Муниципальное кладбище, расположенное пер. Коммунальный, 2 в | Проведение инвентаризации земельных участков на территории кладбищ; | Администрация города Боготола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство территории: - устройство кюветов; - ямочный ремонт дорог (~ 150 м); - вывоз и захоронение твердых бытовых отходов с территории кладбищ; - уход за памятниками и местами захоронений павших воинов, ремонт указанных памятников; - текущее содержание кладбищ согласно санитарным нормам. | МУ Служба "Заказчика" ЖКУ и МЗ г. Боготола | 97,5 | 87,5 | 10,0 | 105,0 | 95,0 | 10,0 | 105,0 | 95,0 | 10,0 |
| 3 |  | Доставка тела безродного гражданина до морга | Администрация города Боготола | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Итого |  |  | 220,0 | 200,0 | 20,0 | 220,0 | 200,0 | 20,0 | 220,0 | 200,0 | 20,0 |