АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 21 » ___01___2025   г.        г. Боготол                             № 0087-п

Об актуализации схемы теплоснабжения городского округа город Боготол Красноярского края на 2026 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь ст. 43, ст. 71, ст. 72 Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать разработку проекта актуализации схемы теплоснабжения городского округа город Боготол Красноярского края на 2026 год.

2. Утвердить График мероприятий по актуализации Схемы теплоснабжения (приложение 1).

3. Разместить на официальном сайте администрации города Боготол https://bogotolcity.gosuslugi.ru/  уведомление о начале разработки проекта актуализации схемы теплоснабжения городского округа город Боготол Красноярского края на 2025 год (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий полномочия

Главы города Боготола                                                                А.А. Шитиков

Климец Татьяна Александровна

6-34-02

Приложение 1

к постановлению администрации

города Боготола

от «_21_» _01_ 2025 г. № 0087-п

ГРАФИК

мероприятий по актуализации  схемы теплоснабжения городского округа город Боготол Красноярского края на 2025 год (далее - Схема теплоснабжения)

| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размещение уведомления о начале разработки проекта актуализации Схемы теплоснабжения | до 15.01.2025 г. | Климец Т.А. |
| 2 | Разработка проекта актуализированной схемы теплоснабжения | до 01.06.2025 г. | специализированная организация |
| 3 | Размещение проекта актуализированной Схемы теплоснабжения на официальном сайте | а течение 15 календарных дней со дня завершения разработки | Климец Т.А. |
| 4 | Прием предложений и замечаний по проекту актуализации Схемы теплоснабжения | не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения проекта | Рубцов В.М., |
| 5 | Принятие решения о проведения публичных слушаний по рассмотрению Схемы теплоснабжения после актуализации | на следующий рабочий день после окончания приема предложений и замечаний | Рубцов В.М., Климец Т.А. |
| 6 | Размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний | не менее чем за 7 календарных дней до их начала | Климец Т.А. |
| 7 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению Схемы теплоснабжения после актуализации | не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора предложений и замечаний | Рубцов В.М., Шитиков А.А. |
| 8 | Размещение итогового документа | в течение трех рабочих дней со дня проведения собрания | Климец Т.А. |
| 6 | Принятие решения по результатам публичных слушаний | в течение 7 рабочих дней со дня размещения итогового документа | Климец Т.А. Шитиков А.А. |
| 7 | Размещение актуализированной Схемы теплоснабжения на официальном сайте | в течение 15 дней со дня утверждения | Климец Т.А. |

Приложение 2

к постановлению администрации

города Боготола

от «_21_» _01_ 2025 г. № 0087-п

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале разработки проекта актуализации схемы теплоснабжения городского округа город Боготол Красноярского края на 2026 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ      "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" уведомляет о начале проведения работ по подготовке проекта актуализации схемы теплоснабжения городского округа город Боготол Красноярского края на 2026 год.

Предложения по подготовке проекта актуализации схемы теплоснабжения от теплоснабжающих и иных лиц принимаются в письменной форме до 15 февраля 2025 года в администрацию города Боготола по адресу: г.Боготол, ул. Шикунова, д. 1, телефон: 8 (39 157)         6-34-02; 6-34-40; 8 (39 157) 2-14-60,  e-mail: glava@bogotolcity.ru.

Актуализированная на 2025 год схема теплоснабжения города Боготол утверждена Постановлением администрации города Боготола от 26.07.2024 № 0851-п "Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Боготол Красноярского края на период с 2022-2031гг. (актуализация на 2025г.)" и размещена на официальном сайте администрации города Боготол:  https://bogotolcity.gosuslugi.ru/ в разделе /Городские инженерные сети /Теплоснабжение/.