Приложение № 2

к муниципальной программе

города Боготола «Обеспечение

доступным и комфортным жильем

жителей города»

1. Паспорт подпрограммы № 2

«Территориальное планирование, градостроительное зонирование

и документация по планировке территории города Боготола»

| Наименование подпрограммы | «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
| Исполнитель мероприятий программы | Отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола |
| Цель и задачи подпрограммы | - Цель: - создание условий для увеличения объемов ввода жилья. - Задача программы: - формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой; - актуализация документов территориального планирования. |
| Целевые индикаторы | - - годовой объем ввода жилья на территории города; - - площадь земельных участков, предоставленных для строительства; - - площадь земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы - 5 345,66 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 166,1 тыс. рублей; 2015 год – 1 066,96 тыс. рублей; 2016 год – 1862,6 тыс. рублей; 2017 год - 800,0 тыс. рублей; 2018 год - 450,0 тыс. рублей. в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 4 280,06 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 166,1 тыс. рублей; 2015 год – 1 066,96 тыс. рублей; 2016 год – 797,0 тыс. рублей; 2017 год - 800,0 тыс. рублей; 2018 год - 450,0 тыс. рублей. краевой бюджет – 1 065,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 1 065,60 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация города Боготола; контроль за целевым использованием средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Боготола |

- 2. Основные разделы подпрограммы

- 2.1. Постановка проблемы и обоснование

необходимости принятия подпрограммы

1. Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Развитие территории города Боготола базируется на документах территориального планирования. Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов капитального строительства.

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) определено, что с 1 января 2010 года не допускается выдача разрешений на строительство объектов всех форм собственности при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка которых осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования.

В целях обеспечения надлежащего планирования развития города, комплексного освоения земельных участков для жилищного строительства в рамках исполнения Градостроительного кодекса РФ необходимо осуществление планомерной работы по координации и концентрации совместных усилий по обеспечению территории города необходимыми документами территориального планирования, необходимо использование программно-целевого метода решения проблемы.

Отсутствие в городе обновленных документов территориального планирования приводит в реальных условиях к необходимости принятия решений на материалах, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.

В связи с ограниченностью средств местного бюджета муниципальное образование не имеет возможности самостоятельно разработать проекты планировки и межевания территорий. Данные документы необходимы для дальнейшего развития территории (выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур).

Отсутствие разработанных проектов планировки и межевания территорий, в свою очередь, затрудняет предоставление земельных участков под строительство многодетным семьям.

Отсутствуют местные нормативы градостроительного проектирования, которые должны содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Таким образом, в качестве мероприятий подпрограммы определены:

- разработка местных нормативов градостроительного проектирования;

- разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановка  земельных участков на кадастровый учет.

Министерством регионального развития Российской Федерации 30.12.2010 утверждены контрольные показатели по вводу жилья по субъектам Российской Федерации на период 2015 - 2018 годов. Городу Боготолу объем ввода общей площади жилья определен в размере: на 2015 год – 14,730 тыс. кв. метров, на 2016 год – 10,06 тыс. кв. метров, на 2017 год – 7,2 тыс. кв. метров, на 2018 год – 7,1 тыс. кв. метров. Отсутствие земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, не позволит выполнить запланированные показатели и приведет к срыву ввода жилья, как на территории города Боготола, так и по Красноярскому краю в целом.

На сегодняшний день возможности использования земельных участков с существующими коммунальными и транспортными объектами инфраструктуры практически исчерпаны.

2. Комплексное освоение территорий (повышение предложения жилья и преодоление развивающейся хаотичной, неорганизованной жилой и общественно-деловой застройки) и развитие жилищного строительства на территории города является одним из основных приоритетных направлений деятельности.

В целях реализации поручения Президента в Федеральный закон                  от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – Федеральный закон) внесены изменения, предусматривающие возможность передачи земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее – Фонд) в безвозмездное срочное пользование для строительства жилья экономического класса с ограничением продажной цены на это жилье.

Предоставление земельных участков осуществляется посредством проведения аукционов на право заключения договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками Фонда для строительства жилья экономического класса. Победителем аукциона признается лицо, предложившее минимальную цену продажи жилых помещений экономического класса в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения. Продажа жилья экономического класса осуществляется застройщиком гражданам, включенным в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса.

Меры государственной поддержки создадут условия для решения одной из основных проблем, сдерживающих рост объемов жилищного строительства, - отсутствия земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, и позволят увеличить предложение жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.

- 2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является:

обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Задачей подпрограммы является:

формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы:

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы: обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | годовой объем ввода жилья | тыс .кв. м | Ведомственная отчетность | 10,05 | 7,6 | 10,06 | 7,2 | 7,1 |
| 2. | площадь земельных участков, предоставленных для строительства | тыс .кв. м | Ведомственная отчетность | 7,19 | 7,216 | 7,3 | 7,2 | 7,15 |
| 3. | площадь земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей | тыс .кв. м | Ведомственная отчетность | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

- 2.3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация города Боготола.

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- 2.4. Управление подпрограммой

и контроль за ходом ее выполнения

Управление и контроль за реализацией программы осуществляет отдел архитектуры и  градостроительства администрации города  Боготола, который обеспечивает подготовку и реализацию подпрограммных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, готовит информацию о ходе реализации подпрограммы.

Контроль за подпрограммой включает в себя периодическую отчетность о реализации подпрограммных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств.

Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке. Заказчик подпрограммы по итогам реализации подпрограммы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном году, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Решения Совета депутатов муниципального образования города Боготола о бюджете и постановление о подпрограмме.

В срок до 01 февраля года, следующего за отчетным исполнитель мероприятий подпрограммы предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы годовой отчет с пояснительной запиской в соответствии с  Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола, утвержденным постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражается в:

повышении инвестиционной привлекательности территории города Боготола, привлечении инвесторов в строительство, реконструкцию объектов недвижимости, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, проведении обустройства территорий города;

повышении объема поступающих в бюджет платежей за пользование объектами недвижимости, инфраструктурой в доходную часть бюджета за счет обоснования ставок, устанавливаемых с учетом градостроительной ценности территорий;

рациональном и эффективном использовании территории города, создании условий для застройки и благоустройства, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:

на 2016 год – 10,07 тыс. кв. метров, на 2017 год – 7,2 тыс.кв. метров, на 2018 год – 7,1 тыс. кв. метров.

вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья, в том числе экономического класса – 70,0 га.

Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет за собой негативных экологических последствий.

- 2.6. Перечень мероприятий подпрограммы

| - Наименование программы, подпрограммы | - ГРБС | - Код бюджетной классификации |  |  |  | - Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  | - Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ГРБС | - РзПр | - КЦСР | - КВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на период |  |
| Подпрограмма: «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола» на 2014 – 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Формирование земельных участков для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, актуализация документов территориального планирования, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет | Администрация города Боготола | 117 | 0501 | 0920065510 | 244 | 381,1 | 0,0 | 67,77 | 150,0 | 150,0 | 748,87 |  |
| Мероприятие 2. Формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет для индивидуального жилищного строительства в целях предоставления многодетным гражданам, рыночная оценка стоимости прав на заключение договора аренды на сформированные земельные участки | Администрация города Боготола | 117 | 0501 | 0920065520 | 244 | 15,0 | 288,63 | 239,23 | 100,0 | 100,0 | 742,86 | Формирование не менее 15 земельных участков в год |
| Мероприятие 3. Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | Администрация города Боготола | 117 | 0502 | 0920065530 | 244 | 0,0 | 778,33 | 200,0 | 400,0 | 50,0 | 1 478,33 | Обеспечение земельных участков под строительством жилищного фонда, социальных объектов коммунальной инфраструктурой |
| Мероприятия 4 Изготовление проектно-сметной документации, формирование и планировка земельных участков для капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов социальной сферы | Администрация города Боготола | 117 | 0701 | 0926554 | 244 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |  |
|  |  |  |  | 0927511 | 244 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |  |
| Мероприятия 5 Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования город Боготол | Администрация города Боготола | 117 | 0412 | 0920075910 | 244 | 0,0 | 0,0 | 1 065,60 | 0,0 | 0,0 | 1 065,60 | Актуализация генерального плана города, актуализация Правил землепользования и застройки города по состоянию на текущий год |
|  |  | 117 | 0412 | 09200S5910 | 244 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 |  |
|  |  | 117 | 0412 | 0920065550 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 166,1 | 1 066,96 | 1 862,6 | 800,0 | 450,0 | 5 345,66 |  |

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных

и трудовых затрат с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы -   5 345,66 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1 166,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 066,96 тыс. рублей;

2016 год – 1862,0 тыс. рублей;

2017 год - 800,0 тыс. рублей;

2018 год - 450,0 тыс. рублей.

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4 280,06            тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 166,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 066,96 тыс. рублей;

2016 год – 797,0 тыс. рублей;

2017 год - 800,0 тыс. рублей;

2018 год - 450,0 тыс. рублей.

краевой бюджет – 1 065,60 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 065,60 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей.

При выделении субсидий из вышестоящих бюджетов и заключении соответствующих соглашений ресурсным обеспечением могут являться также средства федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетные источники.