Приложение № 1

к муниципальной программе

города Боготола «Обеспечение

доступным и комфортным жильем

жителей города»

- 1. Паспорт подпрограммы № 1

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола»

| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы | Администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола) |
| Цель подпрограммы | - переселение граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Задачи подпрограммы | - строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплата выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; - снос расселенных аварийных жилых домов; - обследование жилых домов, получение заключений о состоянии строительных конструкций аварийных домов. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда; - доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы - 596 574,99 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 154 374,70 тыс. рублей; 2015 год - 434 195,66 тыс. рублей; 2016 год - 5 854,63 тыс. рублей; 2017 год - 1 050,0 тыс. рублей; 2018 год - 550,0 тыс. рублей; 2019 год - 550,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 9 373,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6 270,2 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 953,40 тыс. рублей; 2017 год - 1 050,0 тыс. рублей; 2018 год - 550,0 тыс. рублей; 2019 год - 550,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 352 664,86 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 71 966,9 тыс. рублей; 2015 год - 275 796,73 тыс. рублей; 2016 год - 4 901,23 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей 2019 год - 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 234 536,53 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 76 137,6 тыс. рублей; 2015 год - 158 398,93 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация города Боготола; контроль за целевым использованием средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Боготола |

- 2. Разделы подпрограммы

- 2.1. Постановка проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе и выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающим установленным санитарным и техническим требованиям.

Доля непригодного жилищного фонда в городе Боготоле составляет до 3,8% от общего жилищного фонда муниципального образования.

На протяжении многих лет капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании практически не производился, что еще больше усилило процесс ветшания жилищного фонда.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей.

Уровень цен на жилые помещения, недостаток бюджетных средств и отсутствие доступного финансово-кредитного механизма не позволяют большинству граждан, проживающих в аварийных домах, самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилые помещения удовлетворительного качества.

В 2011 году в городе Боготоле в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Красноярском крае» на 2011 год приобретено 1 011,9 кв. м. жилой площади в новых жилых домах. Переселено 76 человек из 5 аварийных жилых домов.

С целью продолжения ликвидации аварийного жилищного фонда в городе Боготоле в 2013 году реализовывалась долгосрочная целевая программа "Дом" по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. За счет средств краевого и местного бюджетов переселено 25 человек, ликвидировано 482,0 кв. метров аварийного жилья.

Участие города Боготола в краевых целевых, региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не позволило решить проблему ликвидации аварийного жилищного фонда в городе Боготоле.

В связи с ограниченными возможностями местного бюджета и невозможностью самостоятельно осуществлять строительство жилых домов и приобретение готового жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в том числе представляющих угрозу для жизни, финансирование мероприятий по приобретению готового жилья у застройщиков необходимо осуществлять программным методом за счет средств федерального и краевого бюджетов и доли местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2012 число жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу составляло 48 домов, в которых расселению подлежало 1145 человек.

Программа разработана в целях продолжения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае, на основании соответствующих муниципальных адресных программ, которые не противоречат условиям программы.

В результате реализации программы гражданам, переселяемым из занимаемого по договорам социального найма аварийного жилищного фонда, предоставлялись вне очереди благоустроенные жилые помещения, построенные и приобретенные в рамках программы, в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственникам жилья предоставлялись жилые помещения, построенные и приобретенные в рамках программы, по договорам мены взамен изымаемого муниципальными образованиями аварийного жилищного фонда в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (при достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки

выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Задачи:

- строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплата выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- снос расселенных аварийных жилых домов;

- обследование жилых домов, получение заключений  о состоянии строительных конструкций аварийных домов.

Сроки реализации подпрограммы:  2014 - 2019 годы.

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | Статистическая отчетность | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 2. | доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | Статистическая отчетность | 9,8 | 10,87 | 6,3 | 6,2 | 7,7 | 7,7 |

- 2.3. Механизм реализации подпрограммы

Мероприятие 1. «Строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных, малоэтажных домов, приобретение жилых помещений и уплату возмещения за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу».

2.3.1. Бюджету муниципального образования на основании соглашения, заключенного между Министерством строительства и архитектуры Красноярского края и администрацией муниципального образования предоставляются субсидии.

Главным распорядителем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы в местном бюджете, является администрация города Боготола, осуществляет руководство и контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы, организует систему непрерывного мониторинга.

2.3.2 Субсидии выделяются на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных, малоэтажных домов, приобретение жилых помещений и уплату возмещения за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее - субсидия), для предоставления:

гражданам, переселяемым из занимаемого по договорам социального найма аварийного жилищного фонда, предоставляются жилые помещения, построенные и приобретенные в рамках программы, в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственникам жилья за изымаемое жилое помещение выплачивается возмещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляется другое жилое помещение.

2.3.3. Финансирование мероприятий по строительству многоквартирных домов, строительству малоэтажных домов, приобретению у застройщиков жилых помещений и приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, выплате возмещения за изымаемые жилые помещения (далее – мероприятия программы) осуществляется за счет средств Фонда, средств краевого бюджета (далее – субсидии) и средств местного бюджета.

Средства Фонда и средства краевого и местного бюджета направляются на долевое финансирование мероприятий программы.

2.3.4. Средства Фонда, средства краевого 
и местного бюджетов расходуются на строительство многоквартирных домов, строительство малоэтажных домов, приобретение жилых помещений 
у застройщиков, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками,  на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выплату возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Планируемый объем средств местного бюджета на реализацию программы в пределах этапа по муниципальному образованию определяется как один процент от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Финансирование превышения планируемого объема средств осуществляется за счет средств местного бюджета.

Средства, образовавшиеся в результате возникновения разницы между ценой заключенного муниципального контракта и ценой муниципального контракта, рассчитанной в соответствии с планируемым объемом средств, уменьшаются пропорционально между средствами Фонда и средствами краевого бюджета.

2.3.5. Для перечисления субсидии на осуществление долевого финансирования строительства жилья муниципальное образование представляет в министерство следующие документы о реализации программы:

при участии в долевом строительстве многоквартирных домов, малоэтажных домов:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копии муниципальных контрактов (договоров) на участие в долевом строительстве многоквартирных домов, малоэтажных домов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края в первый год реализации этапа программы средств местного бюджета в размере не менее 1 процента от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Расходование муниципальным образованием средств местного бюджета по долевому финансированию в размере, превышающем 1 процент от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, подтверждается копиями платежных документов до 15 декабря соответствующего финансового года;

при приобретении жилых помещений у застройщиков, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выплате возмещения:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (при приобретении жилых помещений у застройщиков);

копию соглашения об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд или решение суда об изъятии жилого помещения (при выплате возмещения).

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием в первый год реализации этапа программы средств местного бюджета в размере не менее 1 процента от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Расходование муниципальным образованием средств местного бюджета по долевому финансированию в размере, превышающем 1 процент от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, подтверждается копиями платежных документов до 15 декабря соответствующего финансового года;

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования или уполномоченным им лицом.

2.3.7. Ответственность за целевое использование средств субсидии и достоверность представленных сведений возлагается на муниципальное образование.

2.3.8. После получения выписки из лицевого счета бюджета о поступлении средств субсидии на финансирование Подпрограммы, Финансовое управление администрации города Боготола в течение 2 рабочих дней уведомляет администрацию города Боготола об их поступлении.

Администрация города Боготола направляет заявку на проведение открытого аукциона по приобретению жилых помещений, долевому строительству жилых домов в муниципальное казенное учреждение Служба «Заказчика» жилищно-коммунальных услуг и муниципального заказа.

Муниципальное казенное учреждение Служба «Заказчика» жилищно-коммунальных услуг и муниципального заказа в качестве муниципального заказчика размещает на официальном сайте города Боготола извещение о проведении открытого аукциона не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок, осуществляет проведение открытого аукциона на право заключения муниципальных контрактов, заключаемых в рамках реализации Подпрограммы.

Сторонами муниципального контракта являются администрация города Боготола и застройщик (далее - продавец).

Муниципальный контракт заключается с соблюдением порядка и условий, установленных статьей 20.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, не ранее чем через 5 дней, но не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте Красноярского края протокола рассмотрения заявок.

2.3.9. Муниципальное образование ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в министерство следующие документы о реализации программы:

при участии в долевом строительстве многоквартирных домов, малоэтажных домов:

копии отчетов о стоимости незавершенного строительством объекта;

копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию по окончании строительства;

копии свидетельств о регистрации права собственности на жилые помещения муниципального образования Красноярского края;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования или уполномоченным им лицом.

2.3.10. Финансовое управление администрации города Боготола представляют главному распорядителю средств субсидий отчет 
о расходовании субсидий в соответствии с порядком, утвержденным правлением Фонда, ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего 
за отчетным, ежегодно не позднее 12 января года, следующего за отчетным, 
с приложением копий платежных документов и реестра платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

Муниципальное образование расходует субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в порядке, установленном Федеральным законом, региональными адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

2.3.11. Ответственность за нецелевое использование предоставленных субсидий, несвоевременное представление отчетов, а также недостоверность сведений, представляемых в министерство, возлагается на муниципальное образование.

Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края осуществляет внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Счетная палата Красноярского края осуществляет внешний государственный финансовый контроль в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законом о Счетной палате Красноярского края.

Мероприятие 2 и Мероприятие 3

Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация города Боготола.

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- 2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление и контроль за реализацией программы осуществляет отдел архитектуры и  градостроительства администрации города  Боготола, который обеспечивает подготовку и реализацию подпрограммных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, готовит информацию о ходе реализации подпрограммы.

Контроль за подпрограммой включает в себя периодическую отчетность о реализации подпрограммных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств.

Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке. Заказчик подпрограммы по итогам реализации подпрограммы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном году, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Решения Совета депутатов муниципального образования города Боготола о бюджете и постановление о подпрограмме.

В срок до 01 февраля года, следующего за отчетным исполнитель мероприятий подпрограммы предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы годовой отчет с пояснительной запиской в соответствии с  Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола, утвержденным постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда построить (приобрести) жилье общей 22,4 тыс. кв. м, в том числе:

7,2 тыс. кв. м - 2014 год;

7,6 тыс. кв. м - 2015 год;

7,6 тыс. кв. м - 2016 год;

0 тыс. кв. м - 2017 год;

0 тыс. кв. м - 2018 год;

0 тыс. кв. м - 2018 год;

0 тыс. кв. м - 2019 год,

переселить из аварийного жилищного фонда муниципальных образований 621 человека, в том числе:

213 человек - 2014 год;

188 человек - 2015 год;

220 человек - 2016 год;

0 человек - 2017 год;

0 человек - 2018 год;

0 человек - 2019 год.

Снос аварийного жилья общей площадью 17,90  тыс. кв. метров, в том числе:

5,1 тыс. кв. м - 2014 год;

0,0 тыс. кв. м - 2015 год;

3,492 тыс. кв. м - 2016 год;

3,105 тыс. кв. м - 2017 год;

3,105 тыс. кв. м - 2018 год;

3,105 тыс. кв. м - 2019 год.

| 2.6. Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | КЦСР | КВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | Итого на период |  |
| - Подпрограмма: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» Цель подпрограммы: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплата выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплата выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | Администрация города Боготола | 117 | 0501 | 0910095020 | 244 412 | 35 421,1 | 0,0 | 4 901,23 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 322,33 | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях - 621 человек |
|  |  |  |  |  |  | 40 716,5 | 158 398,93 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199 115,43 |  |
|  |  |  |  | 0910096020 |  | 71 966,9 | 275 796,73 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347 763,63 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 223,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 223,5 |  |
|  |  |  |  | 0910065310 |  | 40,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 |  |
| Задача 2. Снос расселенных аварийных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Снос расселенных аварийных жилых домов | Администрация города Боготола | 117 | 0501 | 0910065320 | 244 | 0 | 0,0 | 953,40 |  | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 2 953,40 | снос 17,907 тыс. кв. метров аварийного жилья |
| Задача 3. Обследование жилых домов, получение заключений о состоянии строительных конструкций аварийных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Обследование жилых домов, получение заключений о состоянии строительных конструкций аварийных домов | Администрация города Боготола | 117 | 0501 | 0916533 | 244 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 156,0 | Обследование и получение заключений на 5 жилых домов ежегодно |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 154 374,7 | 434 195,66 | 5 854,63 |  | 1 050,0 | 550,0 | 550,0 | 596 574,99 |  |
| в том числе краевые |  |  |  |  |  | 71 966,9 | 275 796,73 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347 763,63 |  |
| местные |  |  |  |  |  | 6 270,2 | 0,0 | 953,40 |  | 1 050,0 | 550,0 | 550,0 | 9 373,6 |  |
| федеральные |  |  |  |  |  | 76 137,6 | 158 398,93 | 4 901,23 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239 437,76 |  |

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

- (ресурсное обеспечение подпрограммы)

- с указанием источников финансирования

Объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы определяется в зависимости от выбранных способов переселения, на основании предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения при строительстве многоквартирных домов, строительстве малоэтажных домов, приобретении у застройщиков жилых помещений, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выплаты возмещения расселяемой площади аварийных жилых домов.

Объем средств, необходимых для строительства многоквартирных домов, строительства малоэтажных домов, в рамках программы определен в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, а также на основании положительного заключения о достоверности сметной стоимости.

Объем средств, необходимый для выплаты возмещения расселяемой площади аварийных жилых домов, в рамках программы определен на основании проведенного анализа предложений по продаже аналогичных жилых помещений в муниципальном образовании.

При определении объема финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 1 - 2-м этапах программы учитывалась стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой в рамках реализации Федерального закона, утверждаемая федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства (далее - предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения). Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 N 554 "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 2013 год утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 34600 рублей.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 N 67/пр "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 год утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 36430 рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы - 596 574,99 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 154 374,7 тыс. рублей;

2015 год - 434 195,66 тыс. рублей;

2016 год - 5 854,63 тыс. рублей;

2017 год - 1 050,0 тыс. рублей;

2018 год - 550,0 тыс. рублей;

2019 год - 550,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - 9 373,60 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6 270,20 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 953,40  тыс. рублей;

2017 год - 1 050,0 тыс. рублей;

2018 год - 550,0 тыс. рублей;

2019 год - 550,0 тыс. рублей,

краевой бюджет - 347 763,63 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 71 966,9 тыс. рублей;

2015 год - 275 796,73 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей.

федеральный бюджет - 239 437,76 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 76 137,6 тыс. рублей;

2015 год - 158 398, 93 тыс. рублей;

2016 год - 4 901,23 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей.

При выделении субсидий из вышестоящих бюджетов и заключении соответствующих соглашений ресурсным обеспечением могут являться также средства федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетные источники.