АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  17  »____05____2017   г.     г. Боготол                          №  0612-п

О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 04.10.2013 № 1268-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»»

- В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола»,  руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава города Боготола, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести в постановление администрации города Боготола от 04.10.2013 № 1268-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»» следующие изменения:

- 1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- 4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Боготола                                                               А.Н. Артибякин

Лоськова Галина Андреевна

Климец Татьяна Александровна

2-54-73

6 экз.

- Приложение

к постановлению администрации города Боготола

от  «_17_»__05__2017 г. № 0612-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БОГОТОЛА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ

И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА»

город Боготол, 2017 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»; постановление администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола; Распоряжение города Боготола от 03.09.2013 № 372-р. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений) |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола»; 2. «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола». |
| Цели муниципальной программы | - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Боготола; - обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города; |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2019 годы |
| - Целевые показатели и показателей результативности муниципальной программы | - доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда; - доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда; - - годовой объем ввода жилья на территории города; - - площадь земельных участков, предоставленных для строительства; - площадь земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей |
| - Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы - 601 899,83 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 155 540,8 тыс. руб.; 2015 год - 435 262,62 тыс. руб.; 2016 год - 7 246,41 тыс. руб.; 2017 год - 1 850,0 тыс. руб.; 2018 год - 1 000,0 тыс. руб., 2019 год - 1 000,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 13 633,41 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 7 436,3 тыс. руб.; 2015 год - 1 066,96 тыс. руб.; 2016 год - 1 280,15 тыс. руб.; 2017 год - 1 850,0 тыс. руб.; 2018 год - 1 000,0 тыс. руб., 2019 год - 1 000,0 тыс. руб., краевой бюджет - 348 828,66 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 71 966,9 тыс. руб.; 2015 год - 275 796,73 тыс. руб.; 2016 год - 1 065,03 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 239 437,76 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 76 137,6 тыс. руб.; 2015 год - 158 398,93 тыс. руб.; 2016 год - 4 901,23 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб. |
| Перечень объектов капитального строительства | Строительство объектов капитального строительства программными мероприятиями не предусмотрено |

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях результативности

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы, отдельных мероприятий и их значениях

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Боготола Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | Х | Статистическая отчетность | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 1.2. | доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | Х | Статистическая отчетность | 9,8 | 10,87 | 6,3 | 6,2 | 7,7 | 7,7 |
| Задача 2 Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | годовой объем ввода жилья | тыс .кв. м | Х | Ведомственная отчетность | 10,05 | 7,3 | 10,5 | 3,3 | 7,1 | 7,0 |
| 2.2 | площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | Х | Ведомственная отчетность | 7,19 | 7,216 | 9,03 | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
| 2.3 | площадь земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей | га | Х | Ведомственная отчетность | 1,0 | 0 | 0 | 4,5 | 2,0 | 2,0 |

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

с указанием основных показателей социально-экономического развития города Боготола и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации программы

- Жилищная политика, проводимая Правительством края, направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, федеральной целевой программы «Жилище», региональных долгосрочных целевых программ и в соответствии со специальными краевыми законами.

С 2007 года в городе отмечается устойчивый прирост площадей жилищного фонда. Ежегодно увеличиваются объемы вводимого в эксплуатацию жилья, постоянно повышается его качество.

Вместе с тем в сфере жилищного обеспечения населения города имеется ряд проблем:

      - Показатель жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года к 2020 году должен составлять 28-30 м2 на одного жителя. При этом необходимо учитывать и тот факт, что в долгосрочной перспективе объемы жилищного строительства, а, следовательно, и темпы роста уровня обеспеченности населения жильем, будут регулироваться платёжеспособным спросом на рынке жилья.

Объем ввода жилья в городе стабильно растет. По итогам 2016 года в городе было введено 10,089 тыс. кв. метров жилья. Тем не менее, указанных объемов ввода жилья недостаточно для достижения показателя жилищной обеспеченности, установленного Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года.

Из общего объема жилищного фонда, жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации до 01.01.2012 составлял 3,8% или 48 аварийных жилых домов. Аварийный жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации до 01.01.2016 года составляет 8,87 % от общего объема жилищного фонда города.

В последние годы объемы капитального ремонта в городе с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ растут, однако недоремонт жилищного фонда по-прежнему велик. Ежегодно необходимо сносить не менее 1% старого фонда и капитально ремонтировать, как минимум, 2-3% жилищного фонда.

      - При комплексной застройке территории имеются случаи, строительства объектов без разработанных и утвержденных проектов планировки и проектов межевания территорий, отсутствие которых нередко приводит к противоречиям с положениями документов территориального планирования, в которых содержатся расчетные показатели и схемы, определяющие развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для строительства и мероприятий по обеспечению безопасности.

Обеспечение финансирования разработки проектов межевания территории города позволят не только упорядочить и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст возможность принимать взвешенные и эффективные решения по привязке и размещению объектов, улучшающих условия проживания населения и позволит планировать этапность их реализации.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разносторонних подходов к проблеме обеспечения населения жильем, включая строительство нового и капитальный ремонт старого жилья, снос ветхого и аварийного жилья.

Жилищное и связанное с ним социальное строительство будет опираться на перспективы социально-экономического развития города, перспективный спрос на жилье и социальные услуги.

Приоритетом является реконструкция уже застроенных территорий, поскольку строительное освоение новых территорий в данных населенных пунктах может привести к формированию заброшенных районов старой неблагоустроенной жилой застройки и невостребованных социальных объектов.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Важнейшими целями в сфере жилищного строительства до 2019 года являются формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории города.

- В целях обеспечения населения комфортным жильем определены плановые показатели по вводу объектов жилищного строительства, которые являются основой построения прогнозов деятельности отрасли.

- Объем ввода жилых домов:

- 2015 год - 14,730 тыс. кв. м;

- 2016 год - 10,5 тыс. кв. м;

- 2017 год - 3,32 тыс. кв. м;

- 2018 год - 7,1 тыс. кв. м;

- 2019 год - 7,0 тыс. кв.м.

- Для достижения цели программы – повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Боготола, необходимо реализовать следующие направления:

обеспечить жилищное строительство города земельными участками, обустроенными коммунальной и транспортной инфраструктурой, в том числе под строительство малоэтажного жилья и жилья эконом - класса;

обеспечить опережающее создание инфраструктуры в целях комплексного развития;

создать условия для развития массового жилищного строительства, в том числе жилья эконом - класса, и прочее.

Со стороны органов местной власти необходимыми действиями по созданию условий для обеспечения населения города доступным и комфортным жильем являются:

содействие обеспечению жильем и улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан:

строительство жилья экономического класса при ограничении продажной цены на такое жилье и бесплатном предоставлении земельных участков под строительство жилья, в том числе путем взаимодействия с Фондом развития жилищного строительства,

улучшение жилищных условий семьям, имеющих трех и более детей;

ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2012 года, путем взаимодействия с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

реализация инвестиционных проектов по подготовке коммунальной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в том числе для семей, имеющих трех и более детей;

разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования как основы правового регулирования застройки города;

разработка и утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировок и межевания, в том числе внесение изменений в данные документы.

- Реализация программы направлена на решение основных задач:

создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса;

обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории города.

По итогам реализации программы планируется:

обеспечить долю ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса - 60,0 %;

вовлечь в оборот земельные участки в целях строительства жилья экономического класса –70 га;

в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда построить (приобрести) жилье общей 17,9  тыс. кв. м;

переселить из аварийного жилищного фонда муниципальных образований 661 человека.

- III. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,   ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:

- - уменьшить долю ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города;

- - уменьшить долю аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города;

- - увеличить годовой объем ввода жилья на территории города;

- - увеличить долю земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой;

- - увеличить количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;

- - площадь земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей.

- IV. Перечень подпрограмм с указание сроков их реализации

- и ожидаемых результатов

Цель 1: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Боготола

Задача 1     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Подпрограмма 1: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола»

Цель:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Задачи:

- строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплата выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- снос расселенных аварийных жилых домов;

- обследование жилых домов, получение заключений  о состоянии строительных конструкций аварийных домов.

Сроки реализации подпрограммы:  2014 – 2019 годы

Мероприятия подпрограммы:

1. Строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных, малоэтажных домов, приобретение жилых помещений и уплата выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

- 2. Снос расселенных аварийных жилых домов.

- 3. Обследование жилых домов, получение заключений  о состоянии строительных конструкций аварийных домов.

Общий объем финансирования подпрограммы - 596 574,99 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 154 374,7 тыс. рублей;

2015 год - 434 195,66 тыс. рублей;

2016 год - 5 854,63 тыс. рублей;

2017 год - 1 050,0 тыс. рублей;

2018 год - 550,0 тыс. рублей;

2019 год - 550,0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - 9373,60 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6 270,2 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 953,40 тыс. рублей;

2017 год - 1 050,0 тыс. рублей;

2018 год - 550,0 тыс. рублей;

2019 год - 550,0 тыс. рублей;

краевой бюджет - 347 763,63 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 71 966,9 тыс. рублей;

2015 год - 275 796,73 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 239 437,76 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 76 137,6 тыс. рублей;

2015 год - 158 398, 93 тыс. рублей;

2016 год - 4 901,23 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей.

Цель 2: Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур

Задача 2 Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города

Подпрограмма 2: «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города»

Цель:  создание условий для увеличения объемов ввода жилья.

Задача программы:

формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой;

- актуализация документов территориального планирования.

- Сроки реализации подпрограммы:  2014 – 2019 годы.

Мероприятия подпрограммы:

- 1. Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, актуализация документов территориального планирования (актуализация генерального плана города, актуализация Правил землепользования и застройки города).

- 2. Формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет для индивидуального жилищного строительства в том числе для предоставления многодетным гражданам, рыночная оценка стоимости  прав на заключение договора аренды  на сформированные земельные участки.

- 3. Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.

- 4. Изготовление проектно-сметной документации, формирование  и планировка  земельных участков для капитального ремонта,  реконструкции и строительства  объектов социальной сферы

- Общий объем финансирования подпрограммы - 5 324,84 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год - 1 166,1 тыс. рублей;

- 2015 год - 1 066,96 тыс. рублей;

- 2016 год - 1391,78 тыс. рублей;

- 2017 год - 800,0 тыс. рублей;

- 2018 год - 450,0 тыс. рублей;

- 2019 год - 450,0 тыс. рублей;

- в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 4 259,81 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год - 1 166,1 тыс. рублей;

- 2015 год - 1 066,96 тыс. рублей;

- 2016 год - 326,75 тыс. рублей;

- 2017 год - 800,0 тыс. рублей;

- 2018 год - 450,0 тыс. рублей;

- 2019 год - 450,0 тыс. рублей;

- краевой бюджет - 1 065,03 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год - 1 065,03 тыс. рублей;

- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год - 0,0 тыс. рублей.

V. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,

подпрограммам с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации программы

Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям и подпрограммам

муниципальной программы

| Статус (государственная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 155 540,8 | 435 262,62 | 7 246,41 | 1850,0 | 1000,0 | 1000,0 | 601 899,83 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Боготола | 117 | Х | Х | Х | 155 540,8 | 435 262,62 | 7 246,41 | 1 850,0 | 1000,0 | 1000,0 | 601 899,83 |
| Подпрограмма 1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 154 374,7 | 434 195,66 | 5 854,63 | 1 050,0 | 550,0 | 550,0 | 596 574,99 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Боготола | 117 | Х | Х | Х | 154 374,7 | 434 195,66 | 5 854,63 | 1 050,0 | 550,0 | 550,0 | 596 574,99 |
| Подпрограмма 2 | «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 1 166,1 | 1 066,96 | 1391,78 | 800,0 | 450,0 | 450,0 | 5524,84 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Боготола | 117 | Х | Х | Х | 1 166,1 | 1 066,96 | 1391,78 | 800,0 | 450,0 | 450,0 | 5524,84 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» | Всего | 155 540,8 | 435 262,62 | 7 246,41 | 1850,0 | 1000,0 | 1000,0 | 601 899,83 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | 76 137,6 | 158 398,93 | 4901,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239 437,76 |
|  |  | краевой бюджет | 71 966,9 | 275 796,73 | 1065,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348 828,66 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7 436,3 | 1 066,96 | 1280,15 | 1850,0 | 1000,0 | 1000,0 | 13 633,41 |
| Подпрограмма 1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола» | Всего | 154 374,7 | 434 195,66 | 5 854,63 | 1050,0 | 550,0 | 550,0 | 596 574,99 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | 76 137,6 | 158 398,93 | 4 901,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239 437,76 |
|  |  | краевой бюджет | 71 966,9 | 275 796,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347 763,63 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6 270,2 | 0,0 | 953,40 | 1050,0 | 550,0 | 550,0 | 9373,60 |
| Подпрограмма 2 | «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола» | Всего | 1 166,1 | 1 066,96 | 1391,78 | 800,0 | 450,0 | 450,0 | 5524,84 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 1065,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1065,03 |
|  |  | местный бюджет | 1 166,1 | 1 066,96 | 326,75 | 800,0 | 450,0 | 450,0 | 4259,81 |