АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  11  »____11____2019   г.     г. Боготол                          №  1342-п

О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 30.09.2013 № 1236-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие транспортной системы»»

- В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации», руководствуясь ст. 43, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава города Боготола, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести в постановление администрации города Боготола от 30.09.2013 № 1236-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие транспортной системы»» следующие изменения:

- 1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- 4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня, следующего за днем после его официального опубликования.

Исполняющий полномочия

Главы города Боготола                                                              Е.М. Деменкова

Машкин Александр Анатольевич

Беланчук Нина Васильевна

2-49-38

6 экз.

Приложение

к постановлению администрации

города Боготола

от «_11_»__11__2019 г. № 1342-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БОГОТОЛА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

город Боготол, 2019 год

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы города Боготола

«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации»; распоряжение администрации города Боготола от 24.09.2019 № 422-р. (в ред. от 16.10. 2019 № 463-р) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Служба «Заказчика» жилищно-коммунальных услуг и муниципального заказа города Боготола (далее - МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола) |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Боготола (отдел экономического развития и планирования) |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования»; 2. «Пассажирские перевозки»; 3. «Безопасность дорожного движения - законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле». |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города |
| Задачи муниципальной программы | 1. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг 3. Обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2030 годы |
| - Перечень целевых показателей муниципальной программы | - доля автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте (%); - предупреждение опасного поведения на дорогах (количество ДТП); - совершенствование организации транспортного и пешеходного движения (паспортизация и изготовление проектов организации дорожного движения). - проезд общественного транспорта с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Боготоле |
| - Ресурсное - обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 251 789,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 20 419,2 тыс. рублей; 2015 год - 25 741,4 тыс. рублей; 2016 год - 32 030,5 тыс. рублей; 2017 год - 31 823,6 тыс. рублей; 2018 год - 40 808,3 тыс. рублей; 2019 год - 41 012,0 тыс. рублей; 2020 год - 23 922,2 тыс. рублей; 2021 год - 17 965,6 тыс. рублей; 2022 год - 18 066,8тыс. рублей в том числе за счет средств: - местного бюджета - 121 211,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8 724,0 тыс. рублей; 2015 год - 12 639,9 тыс. рублей 2016 год - 14 691,3 тыс. рублей; 2017 год - 14 974,0 тыс. рублей; 2018 год - 13 432,5 тыс. рублей; 2019 год - 21 837,5 тыс. рублей; 2020 год - 15 833,8 тыс. рублей; 2021 год - 9 488,7 тыс. рублей; 2022 год - 9 589,9 тыс. рублей - краевого бюджета - 130 578,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 11 695,2 тыс. рублей; 2015 год - 13 101,5 тыс. рублей; 2016 год - 17 339,2 тыс. рублей; 2017 год - 16 849,6 тыс. рублей; 2018 год - 27 375,8 тыс. рублей; 2019 год - 19 174,5 тыс. рублей; 2020 год - 8 088,4 тыс. рублей; - год - 8 476,9 тыс. рублей; 2022 год - 8 476,9тыс. рублей |

- 2. Характеристика текущего состояния транспортной системы,

- с указанием основных показателей социально-экономического развития города Боготола

Развитие транспортной системы города становится в настоящее время необходимым условием реализации мероприятий для экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития города Боготола.

Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в условиях ограниченности финансирования привело к их нерациональному соотношению в транспортном балансе.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние несколько лет в городе темп роста автомобилизации значительно опережает темпы роста ремонта сети автомобильных дорог.

Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог являются серьезным ограничением на пути социально-экономического развития города.

Продолжают ухудшаться показатели безопасности дорожного движения. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте с участием пешеходов, нетрезвых водителей и в том числе детей неуклонно растет. Транспортные происшествия негативно влияют на экономическое развитие города Боготола.

Анализ отдельных аспектов несоответствия транспортной системы потребностям социально-экономического развития города показывает, что они не являются проблемами отдельных видов транспорта, а носят комплексный характер.

Для решения сложившейся ситуации предусматривается активное воздействие на ситуацию с помощью программно-целевого метода управления, предполагающего разработку единой целевой программы "Развитие транспортной системы (далее - Программа), направленной на решение проблемы в целом.

Вне зависимости от варианта решения проблемы реализация комплекса программных мероприятий будет сопряжена с различными рисками.

Для решения данной программы преимуществом будет являться:

концентрация ресурсов на решении приоритетных задач развития транспортной системы и реализации комплексных задач по развитию транспортной инфраструктуры, которая будет способствовать созданию благоприятных условий для социально-экономического развития города;

повышение результативности реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств.

- Улично-дорожная сеть города Боготола

На территории города Боготола общая протяженность улично-дорожной сети города Боготола составляет 128,67 км, в том числе 51,0 км. – в асфальтобетонном исполнении и 77,67 км в щебеночном исполнении.

В настоящее время в ремонте дорожного покрытия нуждается более 50% улиц города. Большая часть улично-дорожной сети имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

В условиях постоянного роста интенсивности движения на дорогах города Боготола, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, несоблюдение межремонтных сроков, накопление количества неотремонтированных участков улично-дорожной сети, увеличение количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение текущего ремонта, восстановление профилей гравийных дорог города.

- Пассажирские перевозки

В 2014-2019 году перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий, осуществляет один перевозчик ОАО «Автомобилист».

Парк подвижного состава, используемого для пассажирских перевозок, составляет 7 единиц автобусов ПАЗ 32054.

В сфере общественного транспорта ситуация характеризуется:

- высоким уровнем социальной нагрузки, низкой платежеспособностью населения, низким пассажиропотоком, что приводит к убыточности предприятия общественного транспорта, сокращению объемов предоставляемых услуг, особенно для социально незащищенных слоев населения;

-  убыточностью значительного числа маршрутов автомобильного транспорта;

-  высокий процент износа автотранспортных средств.

- Безопасность дорожного движения - законопослушный пешеход

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем. Ситуация в городе по обеспечению безопасности дорожного движения усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

Снизить риск происшествий возможно устройством нормального освещения дорог, снижением предельно разрешенной скорости, обустройством тротуаров и пешеходных дорожек, наличием знаковой информации для водителей и пешеходов. Вождение будет менее опасным, а последствия происшествий менее тяжелыми.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере реализации транспортной системы г. Боготола, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития транспортной системы

Основными приоритетами реализации программы являются:

- транспортная стратегия Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р;

- государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 N 1596;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования города Боготол Красноярского края до 2030 года, утвержденная решением Боготольского городского Совета депутатов от 13.12.2018 № 14-181

Целью муниципальной программы является создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города.

Задачи муниципальной программы:

1. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг;

3. Обеспечение безопасности дорожного движения;

Таким образом реализация Программы должна обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в сфере дорожного хозяйства, организации перевозки пассажиров, дорожную безопасность, создать организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

4. Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния), уровня

и качества жизни населения, социально-экономическое развитие транспортной системы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории города Боготола

- В результате реализации программы ожидается, что будут созданы условия для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города Боготола. Также будет обеспечена сохранность сети автомобильных дорог города, дорожная безопасность, доступность и повышение качества транспортных услуг.

- Реализация Программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов.

- В качестве основных рисков следует считать:

- - риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

- - риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, привести к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей;

- - экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых бюджетных средств.

- С целью минимизации влияния рисков, для достижения цели и запланированных результатов координатором Программы в процессе ее реализации предусмотрена возможность принятия следующих общих мер:

- осуществление контроля качества выполнения Программы;

- уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;

- планирование бюджетных расходов и определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- оперативное внесение изменений в Программу, корректировка целевых показателей исходя из объемов финансирования;

- детальное планирование хода реализации Программы;

- своевременная актуализация (корректировка) состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы.

- 5. Информация по подпрограммам, отдельным

- мероприятиям программы

- В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования»

- Цель подпрограммы:

- - поддержание эксплуатационно-технического состояния автомобильных дорог города Боготола.

- Задачи подпрограммы:

- - проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Боготола

- - постановка на кадастровый учет объектов имущества улично-дорожной сети города Боготола и оформление правоустанавливающих документов;

- - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Показатели результативности:

- - доля автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте;

- - количество изготовленных технических паспортов УДС;

- - количество отремонтированных участков улично-дорожной сети города Боготола;

- Перечень мероприятий подпрограммы:

- 1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкцию улично-дорожной сети в городе Боготоле.

- 2. Техническая инвентаризация улично-дорожной сети с выдачей технических паспортов.

- 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования.

- 4. Проведение лабораторных работ по испытанию образцов асфальтобетонной смеси и асфальтобетона.

- Подпрограмма 2. «Пассажирские перевозки»

- Цель подпрограммы:

- - удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле.

- Задача подпрограммы:

- - обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение культуры и качества обслуживания пассажиров

- Показатели результативности:

- - количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам;

- - количество рейсов по действующим маршрутам в год;

- Перечень мероприятий подпрограммы:

- 1. Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам.

- Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения – законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле»

- Цели подпрограммы:

- - обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов на территории города Боготола;

- - формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, сокращение количества ДТП с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате ДТП.

- - совершенствование организации транспортного и пешеходного движения (паспортизация автомобильных дорог).

- Задачи подпрограммы:

- -  внедрение современных технических средств организации дорожного движения, оптимизация маршрутов движения транспортных средств;

- - выявление и профилактика аварийных участков на дорогах города

- - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

- - развитие технических средств организации дорожного движения, в том числе создание автоматизированной системы управления дорожного движения (далее по тексту - АСУДД);

- - создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, школьных маршрутов;

- Показатели результативности:

- -  количество дорожно-транспортных происшествий;

- - количество изготовленных проектов организации дорожного движения.

- Перечень мероприятий подпрограммы:

- 1. Замена и установка недостающих знаков дорожного сервиса на дорогах города Боготола.

- 2. Содержание знаков дорожного сервиса, светофорных объектов.

- 3. Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги города Боготола.

- 4. Нанесение горизонтальной дорожной разметки.

- 5. Содержание тротуарной сети в городе Боготоле.

- 6. Обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений.

- 7. Установка и текущий ремонт остановочных павильонов.

- 8. Ремонт тротуаров.

- 9. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

- Отдельные мероприятия муниципальной программой не предусмотрены.

- 6. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Боготола, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

- Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Боготола, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, Программой не предусматривается.

- 7. Информация о ресурсном обеспечении программы

- Информацию о ресурсном обеспечении программы за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий программы) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы».

- Информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) представлена в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы».

Перечень нормативных правовых актов,

которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограмм

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Устав города Боготола;

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013              № 510-п "Об утверждении государственной Программы Красноярского края "Развитие транспортной системы»;

- Федеральный Закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации»;

- Закон Красноярского края от 16.03.2017 N 3-502 "Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае";

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- Постановление администрации г. Боготола от 08.02.2019 № 0134-п «Об утверждении Порядка предоставления и возврата субсидий  юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по городским маршрутам в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков»;

- Постановление администрации города Боготола от 07.02.2018 № 0119-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле;

- Постановление администрации города Боготола от 06.12.2012 № 1682-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боготола»;

- Постановление администрации города Боготола от 28.09.2012 № 1314-п «Об утверждении адресного реестра остановочных пунктов городской маршрутной сети на территории города Боготола»;

- Постановление администрации города Боготола от 17.04.2015 № 0457-п «Об открытии нового городского автобусного маршрута»;

- Постановление администрации города Боготола от 14.10.2011 № 1415-п «О создании комиссии по безопасности дорожного движения при администрации города Боготола»;

- Решение Боготольского городского Совета депутатов от 30.01.2018 № 11-125 «О Правилах организации транспортного обслуживания населения в городе Боготоле»;

- Решение Боготольского городского Совета депутатов от 30.01.2018 № 11-126 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, (в том числе основания для отказа в установлении либо изменений данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов), формирование расписания движения транспортных средств и ведение Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Боготол»

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

- города Боготола «Развитие

- транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА

| - № - п/п | - Цели, целевые показатели муниципальной программы | - Единица измерения | - Год, предшествующий реализации муниципальной программы - (2013) | - Годы реализации муниципальной программы города Боготола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - годы до конца реализации муниципальной программы города Боготола в пятилетнем интервале |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2025 | - 2030 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 |
| - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Целевой показатель 1 доля автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте | % | - 75,3 | 73,7 | 72,2 | 70,6 | 58,1 | 56,8 | 55,7 | 54,6 | 53,4 | 52,2 | 51,0 | 44,3 |
| - 3 | Целевой показатель 2 пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Боготоле | тыс. км | - 370,1 | 365,5 | 383,3 | 388,1 | 387,1 | 359,3 | 381,4 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 382,5 |
| - 4 | Целевой показатель 3 совершенствование организации транспортного и пешеходного движения (технические паспорта УДС) | Ед. | - - | - | 2 | 8 | 13 | 15 | 41 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- города Боготола «Развитие

- транспортной системы»

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

БОГОТОЛА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ

СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

- (тыс. рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 23 922,2 | 17 965,6 | 18 066,8 | 59 954,6 |
|  |  |  | Администрация г.Боготола | 117 |  |  |  | 21 207,1 | 16 264,5 | 16 365,7 | 53 837,3 |
|  |  |  | МКУ Служба «Заказчика ЖКУ и МЗ г. Боготола | 117 |  |  |  | 2 715,1 | 1 701,1 | 1 701,1 | 6 117,3 |
|  |  |  | Управление образования | 079 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 | - Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 9 948,7 | 10 084,0 | 10 135,2 | 30 167,9 |
|  |  |  | МКУ Служба «Заказчика ЖКУ и МЗ г. Боготола | 117 |  |  |  | 332,8 | 232,8 | 232,8 | 798,4 |
|  |  |  | Администрация г.Боготола | 117 |  |  |  | 9 615,9 | 9 851,2 | 9 902,4 | 29 369,5 |
| 3 | Подпрограмма 2 | - Пассажирские перевозки | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 10 449,7 | 5 571,8 | 5 771,8 | 21 793,3 |
|  |  |  | Администрация г.Боготола | 117 |  |  |  | 10 449,7 | 5 571,8 | 5 771,8 | 21 793,3 |
| 4 | Подпрограмма 3 | - Безопасность дорожного движения – законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 3 523,7 | 2 309,8 | 2 159,8 | 7 993,3 |
|  |  |  | МКУ Служба «Заказчика ЖКУ и МЗ г. Боготола | 117 |  |  |  | 2 382,2 | 1 468,3 | 1 468,3 | 5 318,8 |
|  |  |  | Администрация г.Боготола | 117 |  |  |  | 1 141,5 | 841,5 | 691,5 | 2 674,5 |
|  |  |  | Управление образования | 079 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- города Боготола «Развитие

- транспортной системы»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего | 23 922,2 | 17 965,6 | 18 066,8 | 59 954,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 15 833,8 | 9 488,7 | 9 589,9 | 34 9124 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 8 088,4 | 8 476,9 | 8 476,9 | 25 042,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования | всего | 9 948,7 | 10 084,0 | 10 135,2 | 30 167,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 1 860,3 | 1 607,1 | 1 658,3 | 5 125,7 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 8 088,4 | 8 476,9 | 8 476,9 | 25 042,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | Пассажирские перевозки | всего | 10 449,7 | 5 571,8 | 5 771,8 | 21 793,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 10 449,7 | 5 571,8 | 5 771,8 | 21 793,3 |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | Безопасность дорожного движения - законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле» | всего | 3 523,8 | 2 309,8 | 2 159,8 | 7 993,4 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 3 523,7 | 2 309,8 | 2 159,8 | 7 993,3 |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

города Боготола «Развитие

транспортной системы»

ПОДПРОГРАММА 1

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация города Боготола МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола |
| Цель подпрограммы | - поддержание эксплуатационно- технического состояния автомобильных дорог города Боготола |
| Задачи подпрограммы | - Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Боготола; - Постановка на кадастровый учет объектов имущества улично-дорожной сети города Боготола и оформление правоустанавливающих документов; - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Показатели результативности подпрограммы | - доля автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте; - количество изготовленных технических паспортов УДС; - количество отремонтированных участков улично-дорожной сети города Боготола; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2022 годы |
| - Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 30 167,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 9 948,7 тыс. рублей; 2021 год - 10 084,0 тыс. рублей; 2022 год - 10 135,2 тыс. рублей; в том числе за счет средств: - местного бюджета - 5 125,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 1 860,3 тыс. рублей; 2021 год - 1 607,1 тыс. рублей; 2022 год - 1 658,3 тыс. рублей; - краевого бюджета - 25 042,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 8 088,4 тыс. рублей; 2021 год - 8 476,9 тыс. рублей; 2022 год - 8 476,9 тыс. рублей |

- 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Транспортное обеспечение жизнедеятельности города Боготола во многом осуществляется посредством транспортной инфраструктуры города. Важнейшую роль в этом процессе играют автомобильный транспорт и автодорожная сеть общего пользования.

Общая протяженность улично-дорожной сети города Боготола составляет 128,67 км, в том числе 51,0 км - в асфальтобетонном исполнении и 77,67 км в щебеночном исполнении.

В связи с ростом количества автотранспорта за последние годы возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия.

Большая часть улично-дорожной сети имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

В условиях постоянного роста интенсивности движения на дорогах города Боготола, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, несоблюдение межремонтных сроков, накопление количества не отремонтированных участков улично-дорожной сети, увеличение количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение текущего ремонта, восстановление профилей гравийных дорог города, назрела крайняя необходимость формирования комплексного подхода к решению этих проблем, которые призвана обеспечить настоящая подпрограмма.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- произвести обследование и оценку состояния автомобильных дорог, получить достоверную информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог: 2020 г. – 25 паспорта; 2021 г. – 25 технический паспорт; 2022 г. - 25

- улучшение дорожного покрытия за счет произведенного ремонта и восстановление технических параметров состояния дорожного полотна, отвечающего нормативным требованиям: количество отремонтированных участков дорог в 2020 году – 2 км; в 2021 году -  2 км., в 2022 году – 2 км.

- обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация подпрограммы внесет заметный вклад в экономическое развитие города Боготола, так как наличие современной, технически оснащенной инфраструктуры транспорта является важным стратегическим показателем города.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к паспорту подпрограммы 1.

- 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Боготола, получателем бюджетных средств МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола.

На начальном этапе ресурсным обеспечением подпрограммы являются средства местного бюджета.

Первоначально затраты на реализацию подпрограммы прогнозируются из затрат, связанных с реализацией мероприятий по настоящей подпрограмме и определены на основании локально-сметных расчетов.

Кроме того, на реализацию долгосрочной целевой программы «Дороги Красноярья» на 2014-2021 годы предусмотрено долевое участие в финансировании мероприятий в размере не менее 1% от суммы выделенной субсидии.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Решением сессии Боготольского городского Совета депутатов  от 01.10.2013 № 16-247 «О создании муниципального дорожного фонда города Боготола», в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 11.09.2018  № 505-п  «О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края  «Развитие транспортной системы» осуществляется реализация и контроль мероприятий подпрограммы.

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- 3. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Управление и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация города Боготола.

Контроль за подпрограммой включает в себя периодическую отчетность о реализации подпрограммных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств.

Исполнитель мероприятий подпрограммы предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы годовой отчет с пояснительной запиской в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п.

Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола по формам согласно приложениям № 9 к настоящему Порядку, в финансовое управление администрации города Боготола по форме согласно приложению № 10-13 к настоящему Порядку.

Годовой отчет представляется одновременно в финансовое управление администрации города Боготола и отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы 1

«Обеспечение сохранности и модернизация

автомобильных дорог на территории

муниципального образования»

Перечень

- и значения показателей результативности подпрограммы

| - № - п/п | - Цель, показатели результативности | - Единица измерения | - Источник информации | - Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Поддержание эксплуатационно- технического состояния автомобильных дорог города Боготола |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Задача 1: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Боготола |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Показатель результативности 1 доля автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте | % | - Ведомственная отчетность | 55,7 | 54,6 | 53,4 | 52,2 |
| - 2 | Задача 2: Постановка на кадастровый учет объектов имущества улично-дорожной сети города Боготола и оформление правоустанавливающих документов |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Показатель результативности 2 количество изготовленных технических паспортов УДС | ед. | - Ведомственная отчетность | 41 | 25 | 25 | 25 |
| - 3 | Задача 3: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Показатель результативности 3 количество отремонтированных участков улично-дорожной сети г Боготола; | км. | - Ведомственная отчетность | 2,15 | 2 | 2 | 2 |

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 1

«Обеспечение сохранности и модернизация

автомобильных дорог на территории

- муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ

- МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

- (тыс. рублей)

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на период |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: поддержание эксплуатационно- технического состояния автомобильных дорог города Боготола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Боготола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1 Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в г. Боготоле | МКУ Служба «Заказчика ЖКУ и МЗ г. Боготола | 117 | 0409 | 0710064210 | 244 | 232,8 | 132,8 | 132,8 | 498,4 | Устранение дефектов, деформации дорожной одежды автомобильной дороги, поддержание эксплуатационно-технических характеристик |
| 3 | Мероприятие 2 Техническая инвентаризация улично-дорожной сети с вы дачей технических паспортов | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 117 | 0409 | 0710064220 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Инвентаризация УДС с выдачей технических паспортов |
|  | Задача 3: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 4 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений г. Боготола | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 07100S5080 | 244 | 1 201,6 | 1 244,5 | 1 295,7 | 3 741,8 | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
|  |  |  |  |  | 0710075080 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Мероприятие 5 Исполнение административных правонарушений в области дорожного движения | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0710064280 | 244 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |
|  | Задача 1: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Боготола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 6 Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции улично-дорожной сети в городе Боготоле | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0710075090 | 244 | 8 088,4 | 8 476,9 | 8 476,9 | 25 042,2 | Устранение дефектов, деформации дорожной одежды автомобильной дороги. |
|  |  |  |  |  | 07100S5090 |  | 80,9 | 84,8 | 84,8 | 250,5 |  |
| 7 | Мероприятие 7 Проведение лабораторных работ по испытанию образцов асфальтобетонной смеси и асфальтобетона | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0710064270 | 244 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 135,0 |  |
| 8 | ИТОГО |  |  |  |  |  | 9 948,7 | 10 084,0 | 10 035,2 | 30 167,9 |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

города Боготола «Развитие

транспортной системы»

ПОДПРОГРАММА 2

«ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Пассажирские перевозки» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация города Боготола (отдел экономического развития и планирования) |
| Цель подпрограммы | - удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле. |
| Задача подпрограммы | - Обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение культуры и качества обслуживания пассажиров |
| Показатели результативности подпрограммы | - количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам; - количество рейсов по действующим маршрутам в год; |
| - Сроки реализации подпрограммы | 2014-2022 годы |
| - Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 21 793,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 10 449,7 тыс. рублей; 2021 год - 5 571,8 тыс. рублей; 2022 год - 5 771,8 тыс. рублей; в том числе за счет средств: - местного бюджета - 21 793,31 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 10 449,7 тыс. рублей; 2021 год - 5 571,8 тыс. рублей; 2022 год - 5 771,8 тыс. рублей; - краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; |

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле.

Для реализации цели необходимо решение следующей задачи:

Обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение культуры и качества обслуживания пассажиров.

Для реализации стратегической цели в качестве одного из стратегических направлений определено развитие коммуникаций и транспортных инфраструктур муниципального образования города Боготола.

Важнейшая составная часть транспортной инфраструктуры – это пассажирский транспорт общего пользования. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием стабилизации, подъёма и структурной перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни населения. Поэтому стратегией в области пассажирских перевозок и увеличения подвижности населения муниципального образования города Боготола планируется реализация следующих стратегических действий:

- формирование эффективного правового механизма рыночного и государственного регулирования пассажирских перевозок, регламентирующего деятельность субъектов отрасли;

- приведение фактического количества транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров, в соответствие с экономически обоснованной необходимостью и потребностями населения в перевозках;

Анализ состояния и проблем транспортного обслуживания населения свидетельствует о высокой социальной значимости задач обеспечения доступности транспортных услуг, повышения их качества и безопасности.

Транспортное обслуживание населения на территории города Боготола организовано в соответствии с требованиями Федерального законодательства.

Существующая автомобильная маршрутная сеть городского сообщения включает в себя:

| Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | № маршрута | Количество ежедневных рейсов |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьная - Сибирская | 6,4 | 1 | 29 |
| Заводская - Южный | 9,0 | 2 | 21 (кроме выходных и праздничных дней) |
| Южный - Опытное | 14,4 | 3 | 49 |
| ул. 1 Зарельсовая – больница | 12,7 | 4 | 3 (кроме выходных и праздничных дней) |

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение программы пассажирских перевозок на городских муниципальных маршрутах на 01.01.2019 года перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий, осуществляет один перевозчик                      ОАО «Автомобилист».

Парк подвижного состава, используемого для пассажирских перевозок, составляет 7 единиц автобусов ПАЗ 32054.

Указанные маршруты включены в муниципальную программу пассажирских перевозок автомобильным транспортом с небольшой интенсивностью пассажиропотоков.

С 1 июля 2018 года маршрут № 2 «Южный – Заводская» включен в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле.

На регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом тариф утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 19.10.2016 № 531-п «Об установлении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края» в размере 19 рублей.

В целях сохранения маршрутной сети, обеспечения населения регулярным сообщением, поддержки социально незащищенных слоев населения, администрацией города предусмотрены меры, определяющие организацию и развитие перевозок пассажиров общественным транспортом:

-   на возмещение убытков (потерь в доходах) перевозчикам по убыточным маршрутам.

Предприятие пассажирского автотранспорта находится в трудной экономической ситуации. Все 4 маршрута городского сообщения отнесены к убыточным с предоставлением компенсаций убытков (потерь в доходах) перевозчикам из бюджета муниципального образования города Боготола.

Реализация данной подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

-  обеспечить бесперебойную работу общественного пассажирского транспорта;

- сохранить сеть маршрутов автомобильного транспорта в границах города;

-  оборудование остановочных пунктов расписанием.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к паспорту подпрограммы 2.

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии с Федеральным Законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 16.03.2017 N 3-502 "Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае",  компенсация расходов, организациям, выполняющим перевозки пассажиров по городским маршрутам, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам в целях возмещения недополученных доходов, осуществляется путем предоставления субсидий из городского бюджета.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по городским маршрутам в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в целях возмещения недополученных доходов, возникших в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков (далее – Субсидия), осуществляется за счет средств городского бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на очередной финансовый год в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Условия и порядок предоставления Субсидии, а также контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение, утверждены постановлением администрации города Боготола от 08.02.2019 № 0134-п «Об утверждении Порядка предоставления и возврата субсидий  юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по городским маршрутам в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков».

Эффективность предоставления субсидии оценивается Отделом экономического развития и планирования администрации города Боготола на основании отчетов получателя субсидии.

- 3. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Управление и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация города Боготола.

Контроль за подпрограммой включает в себя периодическую отчетность о реализации подпрограммных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств.

Исполнитель мероприятий подпрограммы предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы годовой отчет с пояснительной запиской в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п.

Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола по формам согласно приложениям № 9 к настоящему Порядку, в финансовое управление администрации города Боготола по форме согласно приложению № 10-13 к настоящему Порядку.

Годовой отчет представляется одновременно в финансовое управление администрации города Боготола и отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Существующие в настоящее время подходы по организации доступности услуг городского пассажирского транспорта вызывают проблемы с организацией перевозок в связи с тем, что не в полной мере учитывают экономические интересы перевозчиков.

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации организационных, экономических, правовых механизмов, представленных в Постановлении администрации города Боготола от 08.02.2019 № 0134-п "Об утверждении Порядка предоставления и возврата субсидий  юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по городским маршрутам в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков"

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы 2

«Пассажирские перевозки»

Перечень

- и значения показателей результативности подпрограммы

| - № - п/п | - Цель, показатели результативности | - Единица измерения | - Источник информации | - Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Подпрограмма 2 «Пассажирские перевозки» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Цель: Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Задача: Обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение культуры и качества обслуживания пассажиров |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | Показатель результативности 1 Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам | Тыс. чел. | - Ведомственная отчетность | 677 | 677 | 677 | 677 |
| - 4 | Показатель результативности 2 Количество рейсов по действующим маршрутам | Ед. | - Ведомственная отчетность | 34398 | 34398 | 34398 | 34398 |

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 2

- «Пассажирские перевозки»

- Перечень

- мероприятий подпрограммы

- (тыс. рублей)

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Пассажирские перевозки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель: Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача: Обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение культуры и качества обслуживания пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам | Администрация города Боготола | 117 | 0408 | 0720064410 | 811 | 10 449,7 | 5 571,8 | 5 771,8 | 21 793,4 | Оказание поддержки транспортной организации по возмещению недополученных доходов от перевозки пассажиров |
| 5 | ИТОГО |  |  |  |  |  | 10 449,7 | 5 571,8 | 5 771,8 | 21 793,4 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

города Боготола «Развитие

транспортной системы»

ПОДПРОГРАММА 3

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ -

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ПЕШЕХОД, АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБУСТРОЙСТВА ПЕШЕХОЖНЫХ ПЕРЕХОДОВ В ГОРОДЕ БОГОТОЛЕ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Безопасность дорожного движения - законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле» (далее – подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола Общеобразовательные учреждения города Боготола |
| Цель подпрограммы | - обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов на территории города Боготола; - формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, сокращение количества ДТП с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате ДТП; - совершенствование организации транспортного и пешеходного движения (изготовление проектов организации дорожного движения). |
| Задачи Подпрограммы | - внедрение современных технических средств организации дорожного движения, оптимизация маршрутов движения транспортных средств; - выявление и профилактика аварийных участков на дорогах города; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - развитие технических средств организации дорожного движения, в том числе создание автоматизированной системы управления дорожного движения (далее по тексту - АСУДД); - создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, школьных маршрутов. |
| Показатели результативности подпрограммы | - количество дорожно-транспортных происшествий; - количество изготовленных проектов организации дорожного движения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2022 годы |
| - Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 7 993,4 тыс. рублей, числе по годам: 2020 год - 3 523,8 тыс. рублей; 2021 год - 2 309,8 тыс. рублей; 2022 год - 2 159,8 тыс. рублей в том числе за счет средств: - местного бюджета - 7 993,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 3 523,8 тыс. рублей; 2021 год - 2 309,8 тыс. рублей; 2022 год - 2 159,8 тыс. рублей - краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей |

- 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Основные понятия и термины, используемые в Программе:

дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог;

безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;

дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб;

обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения ДТП, снижение тяжести их последствий;

участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства;

организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах;

транспортное средство (далее - ТС) - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью дорожно-уличной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Так стоит отметить, что общее количество зарегистрированных транспортных средств составляет 19 819 единиц.

Следствием этих причин являются:

- ухудшение условий дорожного движения;

- нарушение экологической обстановки;

- рост дорожно-транспортных происшествий.

Ситуация в городе обеспечения безопасности дорожного движения усугубляется также всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем. Динамика аварийности, в том числе с участием несовершеннолетних детей, приведена в табличной форме.

На территории города Боготола насчитывается 21 пешеходных переходов. На дорогах и улицах города Боготола 11 пешеходных переходов - перед зданиями школ и детских садов, которые должны быть оборудованы в соответствии с введенными стандартами, необходимым является установка, содержание пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Наличие на проезжей части правильно обустроенных пешеходных переходов, в том числе с использованием ИДН и светофоров типа Т7 дисциплинирует водителей. Водители заранее будут снижать скорость, видя вдалеке дорожные знаки, обозначающие пешеходный переход, внимательнее двигаться и при необходимости пропускать пешеходов, а те в свою очередь будут чувствовать себя более уверенно и безопасно.

От реализации программных мероприятий ожидается положительный эффект. Обустройство одного пешеходного перехода, полностью отвечающего требованиям, требует больших финансовых затрат, связанных с дороговизной дорожных знаков, тем более, когда пешеходный переход расположен около школьной территории и включает в себя большое количество дорожных знаков и иные технические средства, тротуары. Планируется обустроить пешеходные переходы перед детским дошкольным учреждением, социально-значимыми объектами. В большинстве приведённых случаев так же необходимо строительство тротуаров. Введенные изменения в ГОСТы требуют значительных временных и финансовых затрат.

Использование программно-целевого метода с определением адресной привязки, конкретных мероприятий и сроков исполнения позволит существенно повысить эффективность деятельности органа местного самоуправления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Показатели аварийности в городе Боготоле

Таблица 1

| Годы | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДТП | Погибших | Раненых |
| 2018 | 14 | 0 | 18 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |

Все данные были предоставлены МВД ОГИБДД «Боготольский».

На основании вышеизложенного одними из основных факторов, по которым меняется количество происшествий, являются время и место ДТП, тип транспортного средства и участники дорожного движения (водители транспортных средств (ТС), пешеходы). Определение подгруппы, на которую приходится наибольшее количество происшествий, включает в себя распределение количества ДТП по времени и действию факторов риска. В число факторов риска, которые могут быть связаны с ДТП, входят время суток, плотность и структура транспортного потока, климатические условия, состояние дорожного покрытия и т.п.

Наибольшее количество ДТП с телесными повреждениями совершается в период времени с 16 до 4 часов. По дням недели в качестве аварийно-опасных можно отметить субботу, воскресенье, понедельник.

Снизить риск происшествий возможно устройством нормального освещения дорог, снижением предельно разрешенной скорости, обустройством тротуаров и пешеходных дорожек, наличием знаковой информации для водителей и пешеходов.

При этом, вождение становится менее опасным, а последствия происшествий менее тяжелыми.

Целями подпрограммы являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов на территории города Боготола.

- формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, сокращение количества ДТП с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате ДТП.

- совершенствование организации транспортного и пешеходного движения (паспортизация и изготовление проектов организации дорожного движения).

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- внедрение современных технических средств организации дорожного движения, оптимизация маршрутов движения транспортных средств;

- выявление и профилактика аварийных участков на дорогах города;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

- развитие технических средств организации дорожного движения, в том числе создание автоматизированной системы управления дорожного движения (далее по тексту - АСУДД);

- создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, школьных маршрутов;

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к паспорту подпрограммы 3.

- 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Настоящая подпрограмма предполагает развитие важнейших и наиболее эффективных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения. В плане мероприятий определен круг задач, предусмотрены направления деятельности, соответствующие высоким темпам развития автомобилизации в городе Боготоле.

Перечень нормативно-правовых актов, применяемых при реализации всех мероприятий подпрограммы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013              № 510-п "Об утверждении государственной Программы Красноярского края "Развитие транспортной системы";

- ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 N 120-ст);

- ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 N 121-ст);

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Профилактической целью подпрограммы предполагается достичь на основе реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий, которые объединены в два направления:

1. Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения.

2. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Основной целью профилактического направления подпрограммы является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение транспортной дисциплины водителей транспортных средств.

В рамках направления предусматривается осуществить комплекс мер, направленных на формирование безопасного поведения участников дорожного движения, с использованием средств массовой информации, методам оказания первой доврачебной помощи и правовым вопросам дорожного движения, выступления руководителей и специалистов с разъяснением состояния и государственных мер по БДД.

Предполагается организация и проведение с использованием средств массовой информации специальных пропагандистских кампаний по формированию общественного мнения и соблюдению ПДД, которые будут скоординированы с деятельностью контрольно-надзорных органов и подкрепляться осуществлением целенаправленного контроля за поведением участников дорожного движения.

Осуществление этих мер обеспечит привлечение внимания населения к проблеме БДД, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у участников дорожного движения.

Особое внимание в подпрограмме уделяется детям и подросткам как наиболее незащищенным участникам дорожного движения

Получателем средств местного бюджета является МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола.

Отчеты о реализации программы, представляются ответственным исполнителем программы в отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола.

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 20-го июля отчетного года по формам согласно приложению 3 к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола, утвержденным постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п.

Годовой отчет представляется в срок не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным годом.

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Боготола, получателем бюджетных средств МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола, общеобразовательные учреждения города Боготола.

На начальном этапе ресурсным обеспечением подпрограммы являются средства местного бюджета. При выделении субсидий из вышестоящих бюджетов и заключении соответствующих соглашений ресурсным обеспечением могут являться также средства федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетные источники.

Первоначально затраты на реализацию подпрограммы прогнозируются из затрат, связанных с реализацией мероприятий по настоящей подпрограмме и определены на основании локально-сметных расчетов.

Подпрограмма позволит скоординировать деятельность отделения МВД ГИБДД «Боготольский», других правоохранительных органов, администрации муниципального образования города Боготола, других заинтересованных организаций в профилактике и сокращении количества дорожно-транспортных происшествий, уменьшении тяжести последствий при их совершении.

Согласно статье 132 Конституции РФ органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения, в том числе и вопросы безопасности дорожного движения. Реализация комплексной подпрограммы обеспечения БДД на территории муниципального образования города Боготола поможет сократить количество дорожно-транспортных происшествий, наиболее эффективно обеспечивать защиту законных прав и интересов участников дорожного движения.

Реализация подпрограммы позволит оказать позитивное воздействие на состояние правопорядка и общественной безопасности. В частности, позволит оперативно воздействовать на обстановку с аварийностью в городе, то есть снижение числа ДТП, сохранение жизни и здоровья граждан, а также имущества всех форм собственности.

Меры, предусмотренные подпрограммой, являются основой для создания в современных условиях действенного механизма по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению аварийности в городе. Качественное решение проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения невозможно без поддержки администрации и Совета народных депутатов муниципального образования города Боготола, других заинтересованных организаций и предприятий.

Основной результат осуществления подпрограммы заключается в создании условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе. В результате реализации подпрограммы ожидается дальнейшее снижение аварийности на дорогах и сокращение числа погибших в ДТП, обеспечение безопасности пешеходов, в т.ч. учащихся детских образовательных учреждений, отсутствие аварийности с участием детей, совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, совершенствование политики в работе с участниками дорожного движения, совершенствование организации дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети, совершенствование условий движения на автомобильных дорогах, оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП.

- 3 . УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

- ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

- Управление и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация города Боготола.

- Контроль за подпрограммой включает в себя периодическую отчетность о реализации подпрограммных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств.

- Исполнитель мероприятий подпрограммы предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы годовой отчет с пояснительной запиской в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п.

- Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

- Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола по формам согласно приложениям № 9 к настоящему Порядку, в финансовое управление администрации города Боготола по форме согласно приложению № 10-13 к настоящему Порядку.

- Годовой отчет представляется одновременно в финансовое управление администрации города Боготола и отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Таблица 1

Обустройство пешеходных переходов, адаптированных к местным условиям

| № п/п | Место расположение пешеходного перехода | Дорожно-знаковая информация |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горизонтальная разметка 1.14.1 / 1.25 м2 | Предупреждающие знаки 1.23 | Знаки особых предписаний 5.19.1 / 5.19.2 | Дублирующие знаки на проезжей части 1.24.1 и 1.24.2 | Информационные знаки 8.2.1 и 8.15 | Искусственная неровность, шт. | Пешеходные ограждения, м. | Светофор типа Т7 |  |
| 1 | ул. Кирова – ул. Молодежная bпр.ч. = 7,1 м. Lств.= 6,0 м | 20,8 / 5,68 | - | - | 1.24.1 – 1 шт. 1.24.2 – 1 шт. | - | 1 | - | 2 шт. | Нанесение разметки 1.14.1, 1.25 термопластиком. Монтаж светофорного объекта за счет средств краевой субсидии |
| 2 | ул. Кирова 16 остановка «Школа» bпр.ч. = 7,3 м. Lств.= 5,7 м | 20,8 / 2,92 | - | - | - | - | - | - |  | Нанесение разметки 1.14.1, 1.25 термопластиком. |
| 3 | ул. Кирова – ул. 40 лет Октября (площадь 21 века) bпр.ч. = 8,2 м. Lств.= 6,0 м | 12,8 / - | - | - | - | - | - | - |  | Нанесение разметки 1.14.1 термопластиком |
| 4 | ул. Кирова 14 (ЗАГС) bпр.ч. = 7,7 м. Lств.= 6,0 м | 11,2/ 3,08 | - | - | - | 8.15 – 4 шт. | - | - |  | Нанесение разметки 1.14.1, 1.25 термопластиком. |
| 5 | Остановка «Центр» bпр.ч. = 11,3 м. Lств.= 4,0 м | 17,6 / - | - | - | - | 8.15 – 4 шт. | - | - |  | Нанесение разметки 1.14.1 термопластиком |
| 6 | ул. 40 лет Октября – ул. Октябрьская bпр.ч. = 6,7 м. Lств.= 5,0 м | 20,8 / - | - | - | - | - | - | - |  | Нанесение разметки 1.14.1 термопластиком. |
| 7 | МБОУ СОШ №5 bпр.ч. = 5,8 м. Lств.= 5,0 м | 17,6 / 4,64 | - | - | - | - | - | 100 м. | 2 шт. | Нанесение разметки 1.14.1, 1.25 термопластиком. |
| 8 | «Локомотивное депо» bпр.ч. = 10,0 м. Lств.= 5,6 м | 16,00 / - | - | - | - | - | - | - |  | Нанесение разметки 1.14.1 термопластиком |
| 9 | ул. Деповская – ул. Интернациональная bпр.ч. = 7,0 м. Lств.= 6,0 м | 11,2 / - | - | - | - | - | - | - |  | Нанесение разметки 1.14.1 термопластиком |
| 10 | Спорт.комплекс «Локомотив» | 11,2 / - | - | - | - | - | - | - |  | Нанесение разметки 1.14.1 термопластиком |
| 11 | ул. Сибирская – ул. Садовая bпр.ч. = 7,0 м. Lств.= 6,0 м | 11,2 / - | - | - | - | - | - | - |  | Нанесение разметки 1.14.1 термопластиком. |
| 12 | МДОУ №7 bпр.ч. = 7,0 м. Lств.= 4,6 м | 20,8 / 5,6 | - | - | - | - | - | 100 м. | 2 шт. | Нанесение разметки 1.14.1, 1.25 термопластиком. |
| 13 | МДОУ №8 bпр.ч. = 7,2 м. Lств.= 5,9 м | 20,8 / - | - | - | - | - | 1 | 80 м. | 2 шт. | Нанесение разметки 1.14.1 термопластиком |
| 14 | МБОУ СОШ №4 ул. Школьная bпр.ч. = 8,0 м. Lств.= 6,0 м | 24,0 / 6,4 | - | - | - | - | - | - |  | Нанесение разметки 1.14.1, 1.25 термопластиком. |
| 15 | МБУЗ Боготольская ЦРБ bпр.ч. = 8,0 м. Lств.= 5,7 м | 9,6 / - | - | - | - | 8.15 – 4 шт. | - | - |  | Нанесение разметки 1.14.1 термопластиком |
| 16 | МБОУ СОШ №4 ул. Советская bпр.ч. = 8,0 м. Lств.= 6,0 м | 24,0 / - | - | - | - | - | - | - |  | Нанесение разметки 1.14.1 термопластиком |
| 17 | «Рынок» bпр.ч. = 7,0 м. Lств.= 4,7 м | 11,2 / - | - | - | - | - | - | - |  | Нанесение разметки 1.14.1 термопластиком |
| 18 | ул. Комсомольская – ул. Куйбышева bпр.ч. = 6,0 м. Lств.= 6,3 м | 20,8 / 5,6 | - | - | - | - | - | 80 м. | 2 шт. | Нанесение разметки 1.14.1, 1.25 термопластиком. |
| 19 | МБОУ СОШ №2 (ул. Иркутская) bпр.ч. = 7,5 м. Lств.= 5,5 м | 20,8 / 3,0 | - | - | 1.24.1 – 1 шт. 1.24.2 – 1 шт. | - | - | 200 м. | 2 шт. | Нанесение разметки 1.14.1, 1.25 термопластиком. |
| 20 | МБОУ СОШ №6 ул. Ефремова bпр.ч. = 7,0 м. Lств.= 6,0 м | 20,8 / 5,6 | - | - | - | - | - | - | 2 шт. | Нанесение разметки 1.14.1, 1.25 термопластиком. |
|  | Итого: | 344,00 / 42,52 | - | - | 1.24.1 – 2 шт. 1.24.2 – 2 шт. | 8.15 – 12 шт. | 2 | 560,0 | 14 |  |

- Таблица 2

- Перечень мероприятий

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Сроки исполнения | - Ответственный исполнитель | - Объем финансовых средств (тыс. руб.) | - Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Проведение акций во время декады «Дорожной безопасности»: «Засветись» (пропаганда использования участниками дорожного движения светоотражающих элементов); «Зебра», «Пешеход на переход» (закрепление основных правил пешехода); «Автокресло - детям!» (популяризация использования детских удерживающих устройств, повышение ответственности родителей за жизнь ребенка); - «Безопасная дорога в школу» (закрепление навыков движения по маршруту дом-школа-дом); - «Шлем – всему голова» (популяризация использования средств индивидуальной защиты); - «Застегнись», «Притормози», «Безопасный путь в школу» | - 2018-2022 гг. (ежегодно) | - МКУ «Управление образования города Боготола»; - ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | - - | - - |
| - 1.2 | - Организация муниципальных конкурсов: «Безопасное колесо», «Слет ЮИД», «Знатоки дорожных правил» | - 2018-2022 гг. (ежегодно) | - МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | - - | - - |
| - 1.3 | - Участие в краевом конкурсе: «Школа безопасности», «Безопасное колесо» | - 2018-2022 гг. (ежегодно) | - МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | - - | - - |
| - 1.4 | - Обучение ПДД обучающихся ОО города на базе класса-комплекта в МБОУ ДОД ДДТ | - 2018-2022 гг. (ежегодно) | - МКУ «Управление образования города Боготола»; | - - | - - |
| - 1.5 | - Проведение в ОО мероприятий по профилактике ДТП (конкурсы, беседы, викторины, ролевые игры) | - 2018-2022 гг. (ежегодно) | - МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | - - | - - |
| - 1.6 | - Популяризация световозвращающих элементов | - 2018-2022 гг. (ежегодно) | - МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | - - | - - |
|  | - Итого по разделу (тыс. руб.) |  |  | - 0,0 |  |
| - Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Проведение ежегодного комиссионного обследования состояния обустройства техническими средствами пешеходных переходов на маршрутах движения учащихся на начало нового учебного года | - 2018-2022 гг. (ежегодно) | - МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготол; - МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | - - | - - |
| - 2.2 | - Проведение комиссионного обследования дорог общего пользования на маршрутах движения автобусов, железнодорожных переездах на территории города Боготола | - 2018-2022гг. (2 раза в год) | - МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготол; - ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский»; - Боготольская дистанция пути ПЧ-1 | - - | - - |
|  | - Итого по разделу (тыс. руб.) |  |  | - 0,0 |  |
| - Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Распространение видеороликов по безопасности дорожного движения в школах и ДОУ | - 2018-2022 гг. (ежегодно) | - МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | - - | - - |
| - 3.2 | - Изготовление и распространение листовок по БДД для детей в ходе проведения различных акций по БДД. | - 2018-2022 гг. (ежегодно) | - МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | - - | - - |
| - 3.3 | - Обновление уголков безопасности дорожного движения в ОО, паспортов безопасности ОО. | - 2018-2022 гг. (ежегодно) | - МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | - - | - - |
| - 3.4 | - Освещение профилактических мероприятий в СМИ: вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, организация и проведение целевых профилактических мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения. | - 2018-2022 гг. (ежегодно) | - МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | - - | - - |
|  | - Итого по разделу (тыс. руб.) |  |  | - 0,0 |  |

Приложение № 1

- к паспорту подпрограммы 3

- «Безопасность дорожного движения -

- законопослушный пешеход, адресный

- перечень обустройства пешеходных

- переходов в городе Боготоле»

- Перечень

- и значения показателей результативности подпрограммы № 3

| - № - п/п | - Цель, показатели результативности | - Единица измерения | - Источник информации | - Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения – законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цели: обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов на территории города Боготола; формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, сокращение количества ДТП с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате ДТП |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Задачи: внедрение современных технических средств организации дорожного движения, оптимизация маршрутов движения транспортных средств; выявление и профилактика аварийных участков на дорогах города |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Показатель результативности 1 Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | - Ведомственная отчетность | 10 | 14 | 10 | 10 |
|  | Цели: совершенствование организации транспортного и пешеходного движения (изготовление проектов организации дорожного движения) |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Задачи: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, школьных маршрутов |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2 | Показатель результативности 2 Количество изготовленных проектов организации дорожного движения | ед. | - Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

- к паспорту подпрограммы 3

- «Безопасность дорожного движения -

- законопослушный пешеход, адресный

- перечень обустройства пешеходных

- переходов в городе Боготоле»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- мероприятий подпрограммы

- (тыс. рублей)

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС, ПБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения – законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов на территории города Боготола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Замена и установка недостающих знаков дорожного сервиса на дорогах г. Боготола | МКУ Служба «Заказчика ЖКУ и МЗ г. Боготола | 117 | 0409 | 0730064610 | 244 | 400,5 | 186,5 | 186,5 | 773,5 | Обновление знаковой информации на дорогах города с привлечением внимания как водителей так и пешеход |
|  | Мероприятие 2 Содержание и обслуживание знаков дорожного сервиса, светофорных объектов | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 117 | 0409 | 0730064620 | 244 | 504,8 | 354,8 | 354,8 | 1 214,4 | Поддержание эксплуата ционных характеристик знаков дорожного серви са, обеспечение видимос ти знаковой информации при движении ТС и пешеходов. Бесперебойная работа светофорных объектов |
|  | Задачи : совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, школьных маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги г. Боготола | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 117 | 0409 | 0730064630 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4 Нанесение горизонтальной дорожной разметки | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 117 | 0409 | 0730064640 | Х | 686,4 | 386,4 | 386,4 | 1 459,2 | Обеспечение видимости пешеходных переходов, искусственных неровнос тей при движении ТС и пешеходов |
|  | Мероприятие 5 Содержание тротуарной сети, площадей в г. Боготоле | Администрация города Боготола | 117 | 0503 | 0730064650 | 244 | 1 141,5 | 841,5 | 691,5 | 2 674,5 | Беспрепятственное передвижение пешеходов по тротуарной сети города, обеспечение видимости и устранения помех при движении транспортных средств и пешеходов |
|  | Задачи: выявление и профилактика участков на дорогах города, создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, школьных маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6 Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 117 | 0409 | 07300S4920 | 244 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 216,0 | Обеспечение безопасности пешеходов вблизи общеобразова- тельных учреждений |
|  |  |  | 117 | 0409 | 0730074920 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7 Содержание и обслуживание остановочных павильонов | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 117 | 0409 | 0730064670 | 244 | 148,6 | 98,6 | 98,6 | 345,8 | Поддержание эксплуатационных характеристик остановочных павильонов, соответствие требованиям ОСТ-218.1.002 |
|  | Мероприятие 8 Ремонт тротуаров | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 117 | 0503 | 0730064680 | 243 | 570,0 | 370,0 | 370,0 | 1 310,0 | Обеспечение безопаснос ти дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
|  | Задачи: выявление и профилактика участков на дорогах города, создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, школьных маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 9 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | МБОУ СОШ № 3 | 079 | 0702 | 073R373980 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Привлечение внимания водителей в темное время суток, предупреждение (снижение уровня) ДТП с участием детей |
|  |  |  |  |  | 073R373980 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБОУ СОШ № 2 |  | 0702 | 073R373980 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБОУ СОШ № 5 |  | 0702 | 073R373980 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБОУ СОШ № 6 |  | 0702 | 073R373980 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБОУ СОШ № 4 |  | 0702 | 073R373980 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 3 523,8 | 2 309,8 | 2 159,8 | 7 993,4 |  |